# ПРОТОКОЛ ОБСТЕЖЕННЯ (ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю) Сесія обстеження №2, SUPPLYCHAINS LIMITED

+38 (073) 871 53 13

sale@todo.ltd

www.todo.ltd

до Договору № ‹заповнити: № договору› від ‹заповнити: дату›

| Дата | 11.06.2026 |
| --- | --- |
| Місце проведення | онлайн (відеозустріч із записом) |
| Тема | Статусна зустріч та збір вимог (облікова сесія) |
| Мета зустрічі | узгодити порядок опрацювання проєктної документації та зафіксувати облікові вимоги — облікову модель агентської закупівлі, розрахунки з постачальниками, валютні операції, банківські й касові операції |
| Документ створив | Тимур Ніжніковський |
| Учасники |  |
| ПІБ | Організація/Підрозділ |
| Станіслав Редька | SUPPLYCHAINS LIMITED, власник |
| Тимур Ніжніковський | ToDo, керівник проєкту / бізнес-аналітик |
| Юрій Львов | ToDo, координація проєкту |

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

| № | Питання для обговорення | Обговорювали |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огляд проєктної документації та розмітка полів документів | Так |
| 2 | План рахунків (бухгалтерський облік Гонконгу) | Так |
| 3 | Агентська закупівля: облікова модель | Так |
| 4 | Хронологія платежів та конвертація валют | Так |
| 5 | Розрахунки з постачальниками | Так |
| 6 | Перевиставлення наскрізних витрат клієнту | Так |
| 7 | Банківські та касові операції, рухи коштів | Так |
| 8 | Довідники | Так |
| 9 | Перелік файлів та документів | Так |
| 10 | Відкриті питання | Так |

РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕРВ’Ю:

1. Огляд проєктної документації та розмітка полів документів

Поточний стан (AS-IS): структуру проєктної документації розгорнуто у спільній папці. Файл «план-інтерв'ю» містить перелік запланованих зустрічей і протоколи по них. Файл переліку документів містить розбір отриманих зразків на поля (по авіаційних і морських документах) з окремою колонкою «Використовуємо».

Домовленості (TO-BE):

• Замовник переглядає протоколи попередніх зустрічей і підтверджує їх коректність.

• Замовник у файлі переліку документів проставляє позначки «Використовуємо» для полів авіаційних і морських документів — щоб визначити, які поля потрібні в системі.

• Виконавець опрацьовує надану інформацію поза зустрічами; можливі корективи Виконавець бере під свою відповідальність, щоб не затримувати роботу.

• Документи каси та розрахункового рахунку Виконавець додасть до того самого файлу переліку документів.

2. План рахунків (бухгалтерський облік Гонконгу)

Поточний стан (AS-IS): Виконавець вивантажив стандартний план рахунків Гонконгу з Odoo. Бухгалтерський облік ведуть зовнішні аудитори; вони працюють із даними у форматі електронних таблиць.

Вимоги (TO-BE):

• На старті використовується стандартний план рахунків Odoo без кастомізації. Діяльність Замовника проста й не потребує спеціальної структури рахунків.

• Аудитори мають бачити звичну, незмінену структуру; додаткові пояснення щодо кастомізації не потрібні.

• Звірка коректності обліку виконується за фактом передачі даних аудиторам; за потреби виправлення вносяться на їхньому боці.

• Окремий документ звірки плану рахунків виключено зі складу обстеження.

3. Агентська закупівля: облікова модель

Вимоги (TO-BE): облікова модель агентської закупівлі — купівля-продаж. У договорах і первинних документах операція оформлюється як купівля-продаж товару. Узгоджена винагорода Замовника є окремою домовленістю з покупцем і в обліку окремим рядком не виділяється.

Порядок руху коштів у такій операції зафіксовано на попередній зустрічі: клієнт переказує кошти, Замовник за потреби конвертує валюту й оплачує постачальника, товар прямує безпосередньо до клієнта.

4. Хронологія платежів та конвертація валют

Вимоги (TO-BE):

• Клієнт переказує кошти раніше, ніж Замовник оплачує постачальника (фабрику). Авансування постачальника власними коштами — рідкісний виняток для перевірених довготривалих партнерів; такі платежі підтверджує особисто власник.

• Статуси підтвердження платежів і окремі заявки на платіж у системі не ведуться.

• Основна валюта обліку — долар США (близько 85% розрахунків). За операцій з конвертацією (наприклад, оплата постачальнику в іншій валюті) курс беруть на дату створення документа.

• Курси валют завантажуються автоматично раз на день із міжнародно визнаного джерела; такої періодичності достатньо. Конвертація оформлюється окремим документом.

5. Розрахунки з постачальниками

Поточний стан (AS-IS) і вимоги (TO-BE):

• Кожна операція обліковується окремо. Якщо постачальник виставляє зведений рахунок за кількома операціями, його вносять окремими вхідними рахунками за рядками. Деталізація за операціями присутня завжди.

• Борг перед постачальниками відстежується звітом «кому й коли потрібно платити» (на наступний тиждень або місяць); окремий платіжний календар не потрібен.

• Строк оплати (відстрочка) різниться за контрагентами і навіть за окремими документами: за замовчуванням підставляється з картки контрагента, але може бути змінений у самому рахунку.

• Витрати, рахунок за якими ще не надійшов, плануються заздалегідь (плановою сумою з позначкою), а згодом замінюються фактичними.

• Окремі погодження платежів постачальникам не застосовуються, окрім особистого підтвердження авансів власником.

6. Перевиставлення наскрізних витрат клієнту

Вимоги (TO-BE): наскрізні витрати перевиставляються клієнту без виділення націнки окремим рядком; у документі для клієнта націнка окремо не відображається.

7. Банківські та касові операції, рухи коштів

Поточний стан (AS-IS) і вимоги (TO-BE):

• Рухи коштів обмежуються оплатами і конвертаціями, а також внесенням і зняттям готівки; інших типів рухів немає.

• Завантаження банківських виписок виконується вручну. Можливість імпорту виписки файлом (CSV або Excel) розглядається як опція на майбутнє.

8. Довідники

Вимоги (TO-BE): до переліку довідників додаються коди класифікації товарів (WCO), авіакомпанії та довідник банківських рахунків Замовника (близько 5–8 рахунків). Виконавець надішле перелік потрібних довідників після повернення Замовника з поїздки, щоб не перевантажувати підготовку.

9. Перелік файлів та документів

Робота ведеться у спільній папці на Google Drive: файл «план-інтерв'ю» (перелік зустрічей і протоколи) та файл переліку документів із розбором полів по авіаційних і морських документах. Документи каси й розрахункового рахунку Виконавець додасть до файлу переліку документів.

10. Відкриті питання

1. Обов'язкові поля картки контрагента — Відповідальний: Станіслав Редька — До: наступна зустріч.

2. Розмежування облікових контурів (бухгалтерський і управлінський облік) та процедура закриття періоду — потребують участі бухгалтера/аудитора — Відповідальний: Станіслав Редька спільно з Виконавцем — До: у межах обстеження.

3. Формат і періодичність вивантаження даних для аудиторів — Відповідальний: Станіслав Редька спільно з Виконавцем — До: у межах обстеження.

Наступна зустріч: ‹уточнюється› — дату узгоджує Виконавець через робочу групу (орієнтовно наступного тижня).

ВИРІШИЛИ:

| № | Рішення | Термін | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замовник переглядає протоколи попередніх зустрічей і підтверджує їх коректність | до 19.06.2026 | Станіслав Редька |
| 2 | Замовник проставляє позначки «Використовуємо» для полів авіаційних і морських документів | до 19.06.2026 | Станіслав Редька |
| 3 | На старті використовується стандартний план рахунків Odoo без кастомізації; окремий документ звірки плану рахунків виключено зі складу обстеження | узгоджено | Замовник + Виконавець |
| 4 | Облікову модель агентської закупівлі зафіксовано як купівлю-продаж | узгоджено | Замовник + Виконавець |
| 5 | Курс валюти фіксується на дату створення документа; курси завантажуються автоматично раз на день | узгоджено | Замовник + Виконавець |
| 6 | Виконавець надсилає Замовнику перелік потрібних довідників (коди WCO, авіакомпанії, банківські рахунки) | після повернення Замовника | Тимур Ніжніковський |
| 7 | Узгодити дату наступної зустрічі через робочу групу | до 18.06.2026 | Юрій Львов |

ПОГОДЖЕННЯ

| Відповідальний | Погоджено/Зауваження |
| --- | --- |
| Станіслав Редька |  |

ДОДАТОК 1 «Опис бізнес-процесу, процесу, підпроцесу, функції, які підлягають автоматизації»

Опис може бути представлено:

- У форматі текстового опису;

- У табличному форматі;

- У формі схеми, з обов'язковими текстовими уточненнями по порядку, умов і особливостей виконання кожного кроку бізнес-процесу, процесу, підпроцесу, функції.

Формат опису повинен бути узгоджений з Замовником з метою спрощення процедури узгодження документа.

Наприклад:

- Вільний текстовий /таблиця/схематичний опис послідовності кроків у процесі ведення бізнесу, процесі, субпроцесі, функції.

- Кроки;

- Відповідальні;

- Порядок, умови та особливості кожного кроку автоматизованого бізнес-процесу;

- Друковані та звітні форми, сформовані та/або застосовані під час виконання бізнес-процесу;

- Використання існуючих IС;

- Плани, думки, очікування щодо використання ПЗ;

- Інша уточнююче інформація, отримана від Замовника.

- Текстовий опис бізнес-процесу, процесу, субпроцесу, функції в контексті вимог, закріплених у Технічному завданні, додатку до Договору.

Зафіксуйте:

- Вимоги;

- Опис бізнес-процесу, процесу, функції із зазначенням кроків, відповідальних за виконання кроків, порядку, умов і особливостей виконання кожного кроку, друкованих та звітних форм, використання існуючих і створюваних ІС і пр..

- Питання-відповідь по бізнес-процесам, які підлягають автоматизації.

Зафіксуйте:

- Питання, що задаються Виконавцем Замовнику;

- Відповіді Замовника.

Окремо рекомендується фіксувати:

• Вимоги щодо інтеграції створюваної ІС з існуючими ІС замовника, механізмах інтеграції, обсягах даних до обміну і власників даних;

• Вимоги щодо міграції даних, механізми міграції, джерелах і власників даних до міграції;

• Вимоги до розмежування доступу до об'єктів і даними ІС;

• Інше.