Методологія ToDo+AI

Етап MVP / БІЛД

Майстер-інструкція · Odoo 19

7 скілів · 3 блоки · SDD-ланцюжок від затвердженого ТР до перевіреного модуля

пакет odoo19-mvp-build 0.2.0 · 11.06.2026

# Огляд

Для кого: розробник Odoo, архітектор, BA (контроль відповідності ТР).

Коли: від затвердженого ТР (реєстр «Перелік технічних рішень» → «Погодження клієнта») до змердженого, протестованого td-модуля.

Результат: робочий модуль Odoo 19, покритий тестами, що відповідає критеріям приймання (AC) затвердженого ТР.

## Модель інтеграції (Варіант А)

ТР — єдине джерело істини. Пакет не переписує вимоги, а проектує затверджений ТР у машинно-читний SPEC.md і веде його до коду. approved-гейт SDD = статус реєстру «Погодження клієнта».

# Одна дія → один результат

| Ситуація | Що написати Claude | Результат |
| --- | --- | --- |
| Є затверджений ТР, готуємо SPEC | «збери SPEC з ТР [назва]» | SPEC.md (approved, AC-01) |
| Модуль уже існує, нема SPEC | «зроби reverse-spec для модуля [шлях]» | SPEC.md з коду |
| SPEC готовий, потрібен дизайн | «згенеруй ARCHITECTURE для [модуль]» | ARCHITECTURE.md |
| Дизайн готовий, потрібен скелет | «згенеруй скелет модуля [модуль]» | файли модуля з # TODO: AC-01 |
| Реалізувати критерій | «реалізуй AC-03 у [модуль]» | код одного AC + знятий TODO |
| Потрібні тести | «напиши тести для [модуль]» | тести (1 на AC) + аудит покриття |
| Перевірити PR | «перевір PR проти SPEC» | вердикт APPROVE / REQUEST CHANGES / BLOCK |

# Ланцюжок і гейти

- (reverse-spec — якщо td_-модуль уже існує) → SPEC.md з коду

- spec-writer: ТР → SPEC.md   [гейт: ТР approved]

- architecture: SPEC → ARCHITECTURE.md   [гейт: SPEC approved, 0 open questions]

- scaffolding: скелет + # TODO: AC-01   [гейт: SPEC + ARCHITECTURE approved]

- code-dev (по 1 AC) ⇄ testing (1 тест на AC)

- pr-review → APPROVE → merge → реєстр «Виконано»

Гейти жорсткі: architecture/scaffolding не стартують без approved SPEC; pr-review ставить BLOCK на будь-яке відхилення коду від ТР/SPEC. AI не self-approve — затвердження ТР робить клієнт.

# Блок 1 — Специфікація

## odoo-reverse-spec (опційно)

Коли модуль td_ уже існує, але SPEC.md немає (доробка наявного, онбординг, аудит техборгу). Вхід: каталог модуля (__manifest__.py). Вихід: SPEC.md з коду; факти лише з коду, нічого не вигадувати.

## odoo-spec-writer — конвертер ТР → SPEC.md

Вхід: затверджений ТР_[назва].md (статус «Погодження клієнта»). Вихід: SPEC.md (approved). Зберігає AC-01 дослівно, проектує «Опис технічної реалізації» у моделі SPEC; не пише вимоги з нуля (це шар tr-*).

# Блок 2 — Архітектура і скелет

## odoo-architecture

SPEC → ARCHITECTURE.md: файлове дерево, скелети класів, таблиця трасування AC, data flows, залежності, міграції, Odoo.sh. Заповнює «архітекторський» шар, який ТР лишає порожнім. Кожен пункт дизайну звіряється з офіційною докою Odoo 19 із зазначенням джерела. Конвенції: td.*, модуль <проект>_<область>, маски <Проект>:.

## odoo-scaffolding

SPEC + ARCHITECTURE → повний скелет модуля з маркерами # TODO: AC-01. Імена модуля <проект>_<область>, моделі td.*; версія з картки проекту (не хардкод). Бізнес-логіка тут не пишеться.

# Блок 3 — Розробка, тести, рев'ю

## odoo-code-dev

Реалізація по одному AC за раз (spec-locked). Docstring з номером AC; прибирає # TODO: AC-01 після реалізації. Гілка/ком з ID задачі ERP. Конвенції Odoo 19.

## odoo-testing

Юніт/інтеграційні тести Odoo — 1 тест на AC (test_ac01_…). Кодова реалізація «Тестового сценарію»/«Протоколу тестування» ТР. Таблиця AC coverage audit — точка приймання.

## odoo-pr-review

Рев'ю PR за 5 вимірами проти затвердженого ТР/SPEC. Вердикт APPROVE / REQUEST CHANGES / BLOCK; відхилення від ТР → BLOCK. Розведено з tr-review: документ (до підпису клієнтом) vs код (до мерджу).

# AC-01 — наскрізна трасування

Ідентифікатор критерію AC-01 веде від ТР до тесту: # TODO: AC-01 → докстрінг коду → test_ac01_… → чек pr-review. Передумова: tr-usecases-acceptance має давати AC у форматі AC-01.

# Зв'язок із реєстром «Перелік технічних рішень»

- ТР «Погодження клієнта» = SPEC approved = старт білду.

- «Виконано» = після pr-review APPROVE і зелених тестів.

# Чого НЕ робити

- Не писати вимоги/AC на цьому етапі — це шар tr-* (аналіз/ТР).

- Не додавати поля/моделі поза ТР — спершу оновити ТР.

- Не перенумеровувати AC; не стартувати architecture без approved SPEC.

Детальна клікабельна схема — вкладка «MVP / БІЛД» у bpmn_odoo19_discovery_СТАТУС-скілів.html.