# ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ «Облік виробничої собівартості»

Від 01.06.2026 року

# ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

| Поле | Значення |
| --- | --- |
| Найменування модифікації | Облік виробничої собівартості (фактична / повна / планова) |
| Проект | ToDo — внутрішня розробка (тиражоване рішення) |
| Система | Odoo 19 EE (припущення: структура «скорочена», як на Elfa; уточнити) |
| Замовник/Ініціатор: | ToDo, робоча група: О. Албіхіна, В. Степанова, О. Адаменко, Б. Сидій, В. Кущ |
| Номер запиту | — (окрема задача в erp.todo.ltd ще не заведена) |
| Прийнято | — |
| Виконавець | — |

Призначення документа. Тиражоване рішення для харчового виробництва (рибо-/мʼясопереробка як референс: засолка → слайсинг філе). Базується на документі вимог «Вимоги щодо обліку виробничої собівартості», моделі «Модель собівартості.xlsx» та трьох робочих зустрічах (Зустріч 1–3). Документ живий: дописується по ходу проєкту, історія не затирається.

# ОБСЯГ РОБІТ

| Етап робіт | План люд./год. | Коментар |
| --- | --- | --- |
| Технічне рішення | 8–12 | Цей документ + закриття відкритих питань (п. 1.5) на робочих зустрічах |
| Архітектура | 10–16 | БД-обʼєкти (документ+рядки, parent/child, M2M на MO), інтеграція Landed Costs↔MRP, налаштування. Уточнює архітектор |
| Розробка | 85–120 | Розбивка нижче |
| Тестування | 30–45 | ≈35–45% від Розробки + оверхед на розгортання локального середовища |
| Інструкція | 4–8 | За AC (Фічі 1–7 + нещасливі шляхи) |
| Всього | ≈ 137–201 | Орієнтовно; верхня межа спрацьовує за нерозкритими питаннями |

Розбивка Розробки (год): кастомні поля на 7 стандартних моделях (2.2.2) — 10–15; моделі td.production.cost(+.line) + автоформування при закритті MO (2.2.3–2.2.5) — 25–35; розкриття переділів (2.2.6) — 4–6; розподіл ЗВВ через Landed Costs (2.2.7) — 6–10; повна собівартість, звіт (2.2.8) — 6–10; планова калькуляція (2.2.9) — 10–14; звірка план/факт (2.2.10) — 5–8; налаштування res.config.settings (2.2.11) — 3–5; права/record rules (2.2.12) — 2–4; UI/меню/звіти (2.2.13) — 5–8.

Допущення оцінки. (1) Один загальний (тиражований) модуль, без кастомізації під окремого замовника. (2) Стандартні Landed Costs і Subcontracting використовуються «як є». (3) Оцінка груба, бо є відкриті питання (п. 1.5): фінальна структура аналітичних планів, метод обліку енергії, запис годин workorder, таргетинг Landed Costs на MO у v19, поведінка lot valuation у v19 — кожне може зсунути години вгору. Дано діапазон; уточнити після узгодження.

# ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ

## 1. Загальний опис процесу та функціональні вимоги

### 1.1. Основна бізнес-ціль

Виробничі підприємства (референс — харчова переробка з багаторівневими переділами: «засолка → слайсинг філе → фасування») потребують прозорої структури виробничої собівартості готової продукції та напівфабрикатів — не однією загальною цифрою, а в розрізі статей калькуляції (прямі матеріали, праця, субпідряд, загальновиробничі витрати), щоб порівнювати план із фактом, знаходити вузькі місця (на якому саме компоненті чи етапі логістики виник розрив) і керувати маржинальністю.

Стандартний Odoo рахує собівартість випуску коректно «по книжці», але: (а) зводить її переважно до прямих матеріалів і відрядної праці й не розкриває структуру за прийнятими на підприємстві статтями калькуляції; (б) не зберігає історичний незмінний зріз структури собівартості конкретної партії/замовлення для подальшого план-факт аналізу; (в) не розподіляє загальновиробничі витрати (ЗВВ) за статтями на одиницю випуску. Мета доробки — тиражоване рішення (один загальний модуль, придатний для різних замовників), що поверх стандартного механізму оцінки запасів Odoo фіксує, зберігає й аналізує повну структуру виробничої собівартості.

Користувачі: бухгалтер/економіст із собівартості (формує й аналізує калькуляцію за статтями), фінансовий директор (агрегований аналіз структури, динаміка по періодах, маржинальність), виробничий менеджер (план-факт по замовленнях на виробництво).

Вимірюваний результат: на будь-яку випущену партію/серію/замовлення доступна структура фактичної собівартості за статтями калькуляції з розкриттям до атомарних ресурсів крізь усі переділи (напівфабрикати); ця структура зіставляється з плановою калькуляцією, відхилення видно за статтями.

### 1.2. Рівні собівартості (узгоджена термінологія)

Узгоджено на Зустрічах 1–3 і зафіксовано у документі вимог. Рішення будується навколо трьох рівнів:

| Рівень | Склад | Проводка-орієнтир |
| --- | --- | --- |
| Пряма виробнича собівартість | Прямі матеріальні витрати (основні + допоміжні матеріали) + прямі витрати на ЗП (відрядна/здільна) + вартість послуг субпідряду | формування: ДТ 23 КТ 20 (матеріали), ДТ 23 КТ 661 (ЗП); закриття випуску: ДТ 26 КТ 23 |
| Повна виробнича собівартість | Пряма виробнича + розподілені загальновиробничі витрати (ЗВВ) | ЗВВ розподіляються на випуск (механізм Landed Costs) |
| Повна (загальна) собівартість | Повна виробнича + адміністративні + комерційні (збут, маркетинг, доставка клієнту, амортизація офісу/транспорту, фінансові витрати, податки) | проводками не оформлюється — формується в окремому регістрі/звіті (за ПСБУ) |

Склад ЗВВ: матеріальні витрати (упаковка, дрібні матеріали, що списуються за підсумками періоду), ЗП керівництва цехів, оклади прямих виробників (ЗП, що не привʼязується до конкретного випуску), податки на пряму ЗП та на ЗП у складі ЗВВ (ЄСВ — нарахування роботодавця), послуги на виробництво (транспортні, комунальні, енергія), оренда виробничих приміщень, амортизація виробничого обладнання.

Важливо (методологічне). Собівартість випуску — це актив, а не витрата; витратою вона стає при реалізації (COGS). Тому структура собівартості випуску — це не Звіт про прибутки та збитки (P&L); план-факт аналіз собівартості ведеться окремо від P&L. Енергію й амортизацію свідомо виключено зі складу прямої собівартості (вони — у ЗВВ). Утримання податків із зарплати працівника (ПДФО/військовий збір) у собівартість не входять — це не витрати підприємства.

### 1.3. Процес As-Is / To-Be

As-Is (стандартний Odoo). Виробниче замовлення (MO) при закритті формує бухгалтерські проводки й шари оцінки (valuation layers); собівартість випуску рахується на основі вартості компонентів (FIFO/середня/стандартна) і вартості робочих операцій. Структура доступна лише як стандартний «Огляд виробничого замовлення» (розкладка по компонентах та операціях) і не зберігається окремим незмінним документом; немає розрізу за статтями калькуляції підприємства; ЗВВ не рознесені на одиницю за статтями; немає планової калькуляції в одній структурі з фактом і немає звірки план/факт; розкриття багаторівневих переділів вручну незручне.

To-Be. При закритті MO система автоматично формує окремий незмінний документ фактичної собівартості з рядком на кожен компонент/ресурс, з проставленою статтею калькуляції, у всіх потрібних розрізах (компанія, підрозділ, MO, готовий виріб, партія/серія, замовлення на продаж). Багаторівневі переділи розкриваються через посилання дочірніх MO. ЗВВ розподіляються на випуск за статтями (Landed Costs). Окремо ведеться планова калькуляція (аналог специфікації з цінами та статтями) і будується звірка фактичної собівартості з плановою. Аналітика й звіти будуються поверх збереженого факту.

### 1.4. Функціональні вимоги

Група A. Фіксація фактичної виробничої собівартості.

•	A1. Система має автоматично формувати документ фактичної собівартості випуску при переході виробничого замовлення (MO) у статус «Готово» (Done).

•	A2. Документ має містити окремий запис на кожен рядок-компонент виробничого замовлення (не агрегувати кілька компонентів в один рядок), а також окремі записи на нематеріальні ресурси (праця/операції, субпідряд).

•	A3. По кожному запису система має зберігати: компанію, підрозділ виробництва, виробниче замовлення (MO), готовий виріб, серійний номер/партію (якщо ведеться партійний/серійний облік), кількість виробів, статтю калькуляції, компонент, кількість компонента, одиницю виміру, вартість компонента (загальну) та розрахункову вартість компонента на одиницю готового виробу.

•	A4. Вартість на одиницю готового виробу має розраховуватися автоматично (загальна вартість ÷ кількість випущених виробів).

•	A5. Вартість компонентів система має брати зі стандартного механізму оцінки запасів Odoo (поточна вартість залишків; за відсутності залишків — остання партія), без власного перерахунку собівартості компонента.

•	A6. Документ має слугувати незмінним еталоном для конкретного періоду / партії / замовлення (зберігається історично; перерахунок заднім числом не виконується — облік оперативний).

Група B. Статті калькуляції та розрізи аналітики (довідники).

•	B1. Система має дозволяти задавати статтю прямих матеріальних витрат для виробництва на рівні категорії товару, з автоматичним підтягуванням її в рядки компонентів виробничого замовлення.

•	B2. Система має дозволяти задавати статтю прямих витрат на ЗП (для робочих операцій/співробітників), статтю витрат на субпідрядну послугу (на рівні товару-послуги субпідряду) і статті для допоміжних матеріалів та побічних продуктів (by-products).

•	B3. Стаття калькуляції, проставлена в записі собівартості, має використовуватися тільки у контексті виробництва і не підмінювати статті інших операцій (списання браку, переміщення тощо).

•	B4. Система має зберігати розріз «Підрозділ» (цех) для кожного виробничого замовлення; один MO належить рівно одному підрозділу.

•	B5. За потреби запис собівартості має містити посилання на замовлення(-ня) на продаж, для якого випущено партію/лот.

Група C. Розкриття переділів (напівфабрикати).

•	C1. Для компонента, що сам є напівфабрикатом власного виробництва, система має зберігати посилання на дочірнє виробниче замовлення, яким він виготовлений.

•	C2. Система має давати змогу розкрити собівартість готового виробу до атомарних ресурсів крізь усі рівні переділів (підсумувати всі матеріальні, нематеріальні, працю, енергію, послуги по всьому ланцюгу MO незалежно від глибини вкладеності).

•	C3. Підпорядкована модель зберігає один рівень (компоненти ↔ виріб); багаторівневість розкривається ітеративно через ланцюг посилань дочірніх MO.

Група D. Загальновиробничі витрати (ЗВВ) → повна виробнича собівартість.

•	D1. Система має дозволяти розподіляти ЗВВ на фактичний випуск і відображати їх у структурі собівартості окремими статтями (механізм Landed Costs / додаткові витрати).

•	D2. Перелік статей ЗВВ, що розподіляються, та база розподілу мають бути налаштовувані замовником (без кастомізації під кожного клієнта).

•	D3. Розподіл ЗВВ можливий лише на закриті виробничі замовлення (обмеження Odoo Landed Costs).

Група E. Повна (загальна) собівартість.

•	E1. Система має формувати повну (загальну) собівартість (повна виробнича + адміністративні + комерційні) в окремому регістрі/звіті, не оформлюючи її бухгалтерськими проводками.

•	E2. Перелік статей адміністративних/комерційних витрат і правила їх рознесення мають бути налаштовувані замовником.

Група F. Планова собівартість і звірка план/факт.

•	F1. Система має дозволяти формувати планову калькуляцію виробу (аналог специфікації) з розбивкою за тими самими статтями калькуляції, що й факт.

•	F2. Планова вартість компонентів має автозаповнюватися (останні фактичні ціни закупівлі / прайс-лист, джерело вказується у шапці калькуляції) з можливістю ручного коригування користувачем (напр. закласти очікуване здорожчання).

•	F3. Система має формувати звірку фактичної собівартості з плановою за однаковою структурою статей, показуючи відхилення (на партію/замовлення/одиницю).

Група G. Звіти й аналітика.

•	G1. Звіт структури собівартості на замовлення/одиницю готової продукції з поділом на компонентну частину та частину, додану через додаткові витрати (ЗВВ).

•	G2. Агрегований звіт за складовими собівартості (для фінансового директора — без деталізації до окремих компонентів).

•	G3. Аналіз динаміки собівартості по періодах (виявлення «скачків» по місяцях).

•	G4. Звіт-калькуляція в розрізі статей для бухгалтера (фактична калькуляція виробу).

### 1.5. Припущення та відкриті питання

Нижче — місця, які на робочих зустрічах не закриті остаточно; їх треба підтвердити перед розробкою (позначка СПЕЦИФІКУВАТИ).

•	Структура аналітичних планів/рахунків — не узгоджена. Конфлікт підходів: окремий аналітичний план «Собівартість» із підпланами (пряма/повна виробнича) проти аналітичного плану «Підрозділи» з ознакою «виробниче/невиробниче». СПЕЦИФІКУВАТИ: фінальна структура аналітики та джерело ID плану в налаштуваннях.

•	Запис годин робочих операцій (workorder). Не вирішено, куди і чи писати кількість годин операцій (одиниця виміру для операції відсутня). Поточна домовленість: зберігати лише вартість операції. СПЕЦИФІКУВАТИ.

•	Стаття ЗП — джерело. Узгоджено брати статтю зі співробітника (закладка «Зарплата») + дублювати в робочій операції MO; була незгода щодо привʼязки «до виробу vs до працівника». Уточнити остаточне джерело.

•	Поле статті у `stock.move.line` (детальні операції/серійники) — потреба не підтверджена.

•	Оцінка по партіях (lot valuation) у Odoo 19 — поведінку (середня vs за партією) треба перевірити на v19.

•	Облік енергії — варіант через норму на робочому центрі / оприбуткування енергії як товару у специфікацію; ризик подвійного обліку. СПЕЦИФІКУВАТИ метод.

•	Субпідряд реалізується через PO + підвʼязаний MO + віртуальна локація субпідрядника (через специфікацію субпідряд не працює); нещасливий шлях — закрите MO без отриманого інвойсу підрядника (потрібне проведення договірного bill за відомою ціною). Підтвердити правило.

•	Перелік статей повної (загальної) собівартості — налаштовуваний; конкретний дефолтний набір потребує погодження.

•	Номер запиту в erp.todo.ltd — задача ще не заведена.

Блок «Відкриті питання» ведеться наскрізно; кожен пункт має бути закритий на робочій зустрічі до передачі ТР в архітектуру/розробку.

## 2. Опис технічної реалізації

### 2.1. Сценарії використання (Use Cases) та критерії прийняття (Acceptance Criteria)

Формат AC — Given/When/Then (як у проекті Elfa, Odoo 19 EE). Кожна вимога з п. 1.4 покрита сценарієм і AC; «нещасливі» шляхи позначені окремо.

#### Фіча 1. Автоформування документа фактичної собівартості при закритті MO

User Story. Як бухгалтер із собівартості, я хочу, щоб при закритті виробничого замовлення система сама зберігала структуру фактичної собівартості випуску, щоб мати незмінний еталон для аналізу й звірки з планом.

Сценарій 1.1 (нормальний хід). Виробничник закриває MO на 1 шт «НФ "Кусок СС"» зі складу компонентів (слабозасолене філе 200 г, пакет, плівка, підложка, стікер) + операція «порізка/фасування».

•	Поведінка системи: 1) MO переходить у статус «Готово»; 2) формується документ собівартості; 3) на кожен компонент і на операцію створюється окремий рядок зі статтею калькуляції, кількістю, вартістю та вартістю на одиницю.

Сценарій 1.2 (партійний/серійний облік). MO випускає партію 500 кг «Слабозасолене філе» з обліком по партії.

•	Поведінка системи: документ зберігає партію/лот готового виробу; рядки компонентів привʼязані до цього лота; кількість записів = кількість компонентів (а не штук).

Сценарій 1.3 (нещасливий — нульова вартість / незакрите MO). Користувач намагається аналізувати собівартість MO, де матеріали ще не списані або компонент має нульову вартість.

•	Поведінка системи: документ або не формується (MO не в статусі «Готово»), або формується з нульовою вартістю по відповідному рядку — без помилки; стан явно видно користувачу.

•	AC1.1 — Запис формується при закритті. Given MO зі складом компонентів і робочою операцією; When MO переходить у статус «Готово»; Then створюється документ фактичної собівартості з окремим рядком на кожен компонент і на операцію.

•	AC1.2 — Розрізи збережено. Given сформований документ; When користувач відкриває рядок; Then у ньому заповнені компанія, підрозділ, MO, готовий виріб, партія/серія (якщо ведеться), кількість виробів, стаття калькуляції, компонент, кількість, ОВ, вартість компонента та вартість на одиницю.

•	AC1.3 — Вартість на одиницю рахується. Given рядок із загальною вартістю 8,46 і кількістю виробів 1; When документ сформовано; Then «вартість на одиницю» = загальна ÷ кількість виробів (= 8,46).

•	AC1.4 — Незмінність. Given сформований документ собівартості; When користувач намагається змінити вартість заднім числом; Then перерахунок заднім числом не виконується (облік оперативний), документ лишається еталоном періоду.

•	AC1.5 (нещасливий) — нульова/відсутня вартість. Given компонент із нульовою вартістю або не списані матеріали; When MO закривається; Then система не падає, рядок створюється з вартістю 0, факт нульової собівартості видно явно.

#### Фіча 2. Статті калькуляції та розрізи аналітики

User Story. Як економіст, я хочу, щоб стаття калькуляції підтягувалась автоматично з довідників, щоб структура собівартості заповнювалась без ручного проставлення в кожному рядку.

Сценарій 2.1. Для категорії товару «Прямі матеріальні» задано статтю; компонент цієї категорії потрапляє в MO.

•	Поведінка системи: у рядку собівартості стаття проставляється автоматично (related із категорії товару).

Сценарій 2.2 (підрозділ). Для типу складської операції «Виробництво / Цех №1» задано підрозділ.

•	Поведінка системи: MO цього типу операції отримує підрозділ автоматично (related); у документі собівартості — той самий підрозділ.

•	AC2.1 — Стаття матеріалів із категорії. Given категорія товару зі статтею прямих матеріальних витрат; When компонент цієї категорії додано у MO; Then у рядку собівартості стаття дорівнює статті з категорії.

•	AC2.2 — Підрозділ із типу операції. Given тип операції «Виробництво» з підрозділом; When створено MO цього типу; Then поле «Підрозділ» у MO та в документі собівартості заповнене related-значенням і доступне лише для читання.

•	AC2.3 — Один MO = один підрозділ. Given MO; When документ формується; Then усі його рядки належать одному підрозділу.

•	AC2.4 — Посилання на замовлення на продаж. Given партія, що йде на конкретні рядки замовлень на продаж; When заповнено повʼязання; Then у документі собівартості видно посилання на ці SO.

•	AC2.5 (нещасливий) — стаття поза виробництвом. Given компонент, що списується не у виробництві (брак/переміщення); When виконано таку операцію; Then виробнича стаття калькуляції не підмінює статтю іншої операції (використовується тільки в контексті виробництва).

#### Фіча 3. Розкриття переділів (напівфабрикати)

User Story. Як економіст, я хочу розкривати собівартість готового виробу до атомарних ресурсів через усі переділи, щоб бачити внесок кожного рівня (напівфабрикату) у кінцеву собівартість.

Сценарій 3.1 (трирівневий переділ). ГВ «Кусок СС» ← «Слабозасолене філе» (засолка) ← «Філе куряче після розробки» (тримінг). Кожен переділ — окреме MO.

•	Поведінка системи: у рядку компонента-напівфабрикату зберігається посилання на дочірнє MO; розкриття проходить ланцюгом MO→MO до первинних матеріалів.

•	AC3.1 — Посилання на дочірнє MO. Given компонент є напівфабрикатом власного виробництва; When документ собівартості сформовано; Then у рядку є посилання на MO, яким цей напівфабрикат виготовлено.

•	AC3.2 — Повне розкриття. Given трирівневий ланцюг переділів; When користувач розкриває собівартість ГВ; Then підсумовуються всі матеріальні, нематеріальні, праця та послуги по всьому ланцюгу незалежно від глибини.

•	AC3.3 (межовий) — куповане vs виготовлене. Given компонент, що куплений (а не виготовлений); When розкриття; Then він трактується як первинний матеріал (далі не розкривається).

#### Фіча 4. Розподіл загальновиробничих витрат (ЗВВ)

User Story. Як бухгалтер, я хочу розподіляти ЗВВ на фактичний випуск за статтями, щоб отримати повну виробничу собівартість.

Сценарій 4.1. За підсумками місяця обрано закриті MO, додано додаткові витрати (ЗВВ: зарплата керівництва, комунальні) із базою розподілу.

•	Поведінка системи: ЗВВ розносяться на випуск (механізм Landed Costs); у структурі собівартості зʼявляються окремі статті ЗВВ, вартість випуску зростає на суму розподілу.

•	AC4.1 — Розподіл ЗВВ. Given закриті MO та задані статті/база ЗВВ; When виконано розподіл; Then у структурі собівартості зʼявляються рядки ЗВВ окремими статтями, повна виробнича = пряма + ЗВВ.

•	AC4.2 — Налаштовність. Given налаштування рішення; When замовник задає перелік статей ЗВВ і базу розподілу; Then розподіл працює без кастомізації коду.

•	AC4.3 (нещасливий) — незакрите MO. Given MO не в статусі «Готово»; When спроба додати додаткові витрати; Then система не дозволяє розподіл на незакрите замовлення (обмеження Landed Costs), користувач отримує зрозуміле повідомлення.

#### Фіча 5. Повна (загальна) собівартість

User Story. Як фінансовий директор, я хочу бачити повну (загальну) собівартість в окремому регістрі, щоб аналізувати її, не спотворюючи бухгалтерські проводки.

•	AC5.1 — Окремий регістр. Given повна виробнича собівартість і адмін/комерційні витрати; When формується повна собівартість; Then вона рахується в окремому регістрі/звіті, бухгалтерські проводки на неї не створюються.

•	AC5.2 — Налаштовний склад. Given налаштування; When замовник задає перелік адмін/комерційних статей і правила рознесення; Then звіт повної собівартості використовує саме їх.

#### Фіча 6. Планова калькуляція та звірка план/факт

User Story. Як економіст, я хочу формувати планову калькуляцію за тими ж статтями, що й факт, і звіряти план із фактом, щоб бачити відхилення.

Сценарій 6.1. Створюється планова калькуляція виробу: вартість компонентів тягнеться з прайс-листа (вказаного у шапці), користувач вручну підвищує ціну на очікуване здорожчання.

•	Поведінка системи: калькуляція заповнюється автоматично за специфікацією + ціни з джерела; ручні правки зберігаються.

Сценарій 6.2 (звірка). Користувач відкриває звірку по партії: план vs факт за статтями.

•	Поведінка системи: показано планову й фактичну суму та відхилення на партію/замовлення/одиницю.

•	AC6.1 — Автозаповнення плану. Given специфікація виробу і джерело цін (прайс-лист); When формується планова калькуляція; Then статті й вартості заповнюються автоматично за тією ж структурою статей, що й факт.

•	AC6.2 — Ручне коригування. Given автозаповнена калькуляція; When користувач змінює ціну вручну; Then правка зберігається й використовується в плані.

•	AC6.3 — Звірка план/факт. Given планова й фактична калькуляції одного виробу; When відкрито звірку; Then показано відхилення по кожній статті (сума та на одиницю).

•	AC6.4 (нещасливий) — компонент без ціни. Given компонент, для якого немає ціни в джерелі; When формується план; Then система не падає, рядок позначається як такий, що потребує ручного введення ціни.

#### Фіча 7. Звіти й аналітика

User Story. Як фінансовий директор, я хочу звіти структури собівартості та її динаміки, щоб контролювати «скачки» й приймати рішення.

•	AC7.1 — Структура на одиницю. Given випущена продукція за період; When формується звіт структури собівартості; Then показано поділ на компонентну частину та частину з додаткових витрат (ЗВВ) на замовлення/одиницю.

•	AC7.2 — Динаміка по періодах. Given дані кількох періодів; When формується звіт динаміки; Then видно зміну собівартості по місяцях (на одиницю, щоб скачки були помітні).

•	AC7.3 (нещасливий) — період без випуску. Given період без жодного закритого MO; When формується звіт; Then звіт повертає порожній результат без помилки.

#### Права доступу (наскрізні AC)

•	AC8.1 — Доступ до документів собівартості. Given користувач без ролі обліку собівартості; When він відкриває меню рішення; Then документи собівартості та налаштування статей йому недоступні (приховані).

•	AC8.2 — Налаштування лише адміністратору. Given не-адміністратор; When він відкриває налаштування статей/баз розподілу; Then поля недоступні для зміни.

#### Варіанти рішення (для вибору архітектором/клієнтом)

•	Заповнення статті у рядках MO: (A) жорстко related із категорії товару (ефективно для специфікацій на десятки рядків, без ручної роботи) проти (B) редаговане поле зі значенням за замовчуванням у шапці MO з можливістю перевизначення в рядку (гнучкіше, але для 100–500 рядків незручно). Рекомендація: A як базовий, B — опційно.

•	Джерело вартості компонента у плані: прайс-лист / останні ціни закупівлі / ручне значення — обирається у шапці планової калькуляції.

#### Межі scope цього ТР

Входить: фіксація факту (Фіча 1–3), статті/розрізи (Фіча 2), розподіл ЗВВ (Фіча 4), окремий регістр повної собівартості (Фіча 5), планова калькуляція + звірка (Фіча 6), звіти (Фіча 7). Винесено / потребує окремого опрацювання: фінальна структура аналітичних планів, метод обліку енергії, запис годин workorder (див. п. 1.5 «Відкриті питання»).

### 2.2. Технічна реалізація в Odoo (моделі, поля, довідники, права, подання)

Звірка з Odoo 19 (Крок 1 методології). Кожен пункт нижче звірено з офіційною документацією Odoo 19 / довідником v19; джерело вказано в дужках. Синтаксис — лише v19 (<list>, прямі invisible/required/readonly, без attrs/<tree>). Невпевнені пункти позначено «звірити в системі».

#### 2.2.1. Модуль і загальна архітектура

•	Новий функціонал — у новому модулі `td_production_costing` (з іконкою); кастомні моделі — з префіксом td., поля — td_*; маска прав/правил — Собівартість: ... (Odoo 19: довідник §2; конвенції §1, §12). Система — Odoo 19 EE.

•	Рішення працює поверх стандартного механізму виробництва (mrp.production) та оцінки запасів (valuation layers) Odoo: при закритті MO формується окремий незмінний документ структури собівартості; ЗВВ розподіляються стандартним механізмом Landed Costs; планова калькуляція ведеться окремою моделлю; звірка план/факт — звіт.

•	Аналітика як «статті калькуляції». Статті калькуляції моделюються як account.analytic.account в окремому аналітичному плані (конвенції §19; Odoo 19: `account.analytic.plan`/`account.analytic.account`). Кастомні поля td_*..._account_id — це класифікаційні посилання на статтю; стандартне аналітичне рознесення Odoo (analytic_distribution) ними не підмінюється. СПЕЦИФІКУВАТИ фінальну структуру плану (див. п. 1.5).

#### 2.2.2. Додаткові поля у стандартних моделях (підрозділ і статті калькуляції — довідники)

| Назва поля (тех. імʼя) | Модель | Тип | Звідки тягнути значення | Примітка / джерело |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підрозділ (td_division_id) | stock.picking.type | many2one → account.analytic.account | задається вручну на типі операції «Виробництво» | один тип операції = один підрозділ; domain на аналіт. план «Підрозділи» (конвенції §18, §14) |
| Підрозділ (td_division_id) | mrp.production | many2one → account.analytic.account, related = picking_type_id.td_division_id | копіюється з типу операції | store=True, readonly (Odoo 19: довідник §4 related) |
| Стаття прямих матеріальних витрат (td_direct_material_account_id) | product.category | many2one → account.analytic.account | задається в категорії товару | description «Аналітичний рахунок прямих матеріальних витрат»; domain на план статей (конвенції §11, §19) |
| Стаття витрат на матеріали (td_cost_article_id) | stock.move | many2one → account.analytic.account, related = product_id.categ_id.td_direct_material_account_id | тягнеться з категорії компонента | store=True; використовується тільки у контексті виробництва (AC2.5) |
| Стаття прямих витрат на ЗП (td_labor_account_id) | hr.employee | many2one → account.analytic.account | задається у картці співробітника | вкладка «Зарплата/HR Settings» — звірити в системі точну вкладку; вартість години — стандартне hourly_cost (звірити) |
| Стаття витрат на ЗП (td_labor_account_id) | mrp.workorder | many2one → account.analytic.account | default з виконавця операції (hr.employee) | якщо в операції лише робочий центр без співробітника — стаття/ЗП відсутня (AC1.x) |
| Стаття витрат на субпідрядну послугу (td_subcontract_account_id) | product.template | many2one → account.analytic.account | задається у товарі-послузі | domain: товар є субпідрядною послугою; з'являється при ознаці субпідряду (Odoo 19 docs: Subcontracting — BoM Type «Subcontracting») |

Довідник статей (план account.analytic.account), приклади значень: Прямі матеріальні витрати; Допоміжні матеріали; НПФ власні (напівфабрикати власного виробництва); Пряма ЗП; Субпідрядна послуга; Побічний продукт (by-product); статті ЗВВ (ЗП керівництва цехів, Комунальні, Оренда, Амортизація …). Шлях у UI: Собівартість → Налаштування → Статті калькуляції (конвенції §5).

#### 2.2.3. Модель td.production.cost — документ фактичної собівартості (шапка)

Призначення: незмінний зріз структури собівартості одного випуску. Реалізувати за зразком stock.picking (шапка) + рядки, з mail.thread для історії (Odoo 19: довідник §10).

| Назва поля (тех. імʼя) | Тип | Звідки тягнути значення | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер (name) | char | ir.sequence префікс PC | автонумерація (Odoo 19: довідник §7) |
| Компанія (company_id) | many2one → res.company | з MO | required |
| Виробниче замовлення (production_id) | many2one → mrp.production | джерело документа | required, readonly |
| Підрозділ (division_id) | many2one → account.analytic.account | related production_id.td_division_id | store, readonly |
| Готовий виріб (product_id) | many2one → product.product | з MO | readonly |
| Партія/серія (lot_id) | many2one → stock.lot | з MO (якщо tracking != none) | опційно (конвенції §14, §18) |
| Кількість виробів (product_qty) | float | з MO | readonly |
| Одиниця виміру (product_uom_id) | many2one → uom.uom | з виробу | readonly |
| Дата (date_done) | datetime | дата закриття MO | формат ДД.ММ.РРРР |
| Замовлення на продаж (sale_order_line_ids) | many2many → sale.order.line | повʼязання партії/лота з продажами | опційно (AC2.4) |
| Рядки (line_ids) | one2many → td.production.cost.line | — | рядки-ресурси |
| Пряма виробнича (amount_direct) | monetary (UAH) | computed = Σ прямих рядків | store, @api.depends('line_ids...') |
| Повна виробнича (amount_full_production) | monetary (UAH) | computed = пряма + ЗВВ | store |

#### 2.2.4. Модель td.production.cost.line — рядок-ресурс

Один запис на кожен компонент / операцію / послугу (вимога A2). Реалізувати за зразком stock.move (рядок документа) (конвенції §3).

| Назва поля (тех. імʼя) | Тип | Звідки тягнути значення | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Документ (cost_id) | many2one → td.production.cost | parent | required, ondelete=cascade |
| Тип ресурсу (resource_type) | selection | визначається при формуванні | material / labor / subcontract / overhead / by_product |
| Стаття калькуляції (article_id) | many2one → account.analytic.account | з джерела (категорія/операція/товар) | required |
| Компонент (product_id) | many2one → product.product | рядок stock.move MO | для операцій порожній (AC: операція без продукту) |
| Кількість компонента (quantity) | float | зі stock.move | — |
| Одиниця виміру (uom_id) | many2one → uom.uom | з компонента | для операцій порожня |
| Вартість компонента (amount_total) | monetary (UAH) | valuation layer / вартість операції | вартість за стандартом Odoo (AVCO/FIFO) (Odoo 19 docs: Landed costs — Costing Method AVCO/FIFO) |
| Кількість на одиницю (qty_per_unit) | float | computed = quantity / cost_id.product_qty | store |
| Вартість на одиницю (amount_per_unit) | monetary (UAH) | computed = amount_total / cost_id.product_qty | store; AC1.3 |
| Дочірнє виробництво (child_production_ids) | many2many → mrp.production | MO, що виготовило компонент-напівфабрикат | розкриття переділів (AC3.1) |

#### 2.2.5. Формування документа при закритті MO (тригер)

•	Тригер — перехід mrp.production у стан `done` (статуси MO: draft/confirmed/progress/to_close/done) (конвенції §14). Реалізація — розширення методу закриття MO (button_mark_done) або серверна дія на зміну стану; метод @api.model_create_multi для створення рядків (Odoo 19: довідник §4, §7). Варіант для архітектора: прямий перехват методу проти base.automation (on_state_set) (Odoo 19: довідник §11) — не обираємо мовчки.

•	Алгоритм: 1) створити td.production.cost з даними MO; 2) на кожен рядок stock.move компонентів — рядок типу material зі статтею з td_cost_article_id і вартістю з valuation; 3) на кожен mrp.workorder — рядок labor зі статтею і вартістю операції; 4) для субпідряду — рядок subcontract; 5) для напівфабрикатів — заповнити child_production_ids.

•	Синхронізація: значення фіксуються при формуванні і заднім числом не перераховуються (оперативний облік) — напрямок «знизу вгору» лише на момент створення (AC1.4). Перерахунок на кінець періоду стандартно не реалізується (рішення Зустрічі 3).

•	Нещасливий шлях (AC1.5): компонент із нульовою/відсутньою вартістю → рядок створюється з amount_total = 0, без помилки.

#### 2.2.6. Розкриття переділів (напівфабрикати)

•	Підпорядкована модель зберігає один рівень (компоненти ↔ виріб); посилання child_production_ids (many2many → mrp.production) тримає MO, яким виготовлено компонент-напівфабрикат (AC3.1).

•	Багаторівневість (приклад: ГВ ← слабозасолене філе ← філе після розробки) розкривається ітеративно ланцюгом MO→MO у звіті (рекурсивний обхід), без перенесення сум у батьківський запис (рішення Зустрічі 3) (конвенції §14 — рекурсивне проставлення в дочірні MO).

#### 2.2.7. Розподіл ЗВВ → повна виробнича собівартість (Landed Costs)

Механізм — стандартний Landed Costs Odoo (Odoo 19 docs: Landed costs — `.../inventory/inventory_valuation/landed_costs.html`):

•	Увімкнути: Inventory → Configuration → Settings → Valuation → Landed Costs (+ Default Journal).

•	На кожну статтю ЗВВ — товар-послуга (Product Type = Service) з ознакою «Is a Landed Cost» і методом розподілу (Default Split Method): Equal / By Quantity / By Current Cost / By Weight / By Volume.

•	Запис stock.landed.cost: у полі Transfers обираються лише проведені переміщення; Compute → вкладка Valuation Adjustments (Original Value / Additional Landed Cost / New Value) → Validate (проводка в журнал). Вимога: товари мають належати категорії з методом обліку AVCO або FIFO.

•	Застосування до виробництва: ЗВВ розносяться на закриті (done) MO за підсумками періоду; у структурі собівартості зʼявляються рядки типу overhead. Прив'язку landed cost саме до MO (а не лише до приймання) забезпечує інтеграція MRP+Бухгалтерія — звірити в системі (узгоджується з відкритим питанням у п. 1.5). Перелік статей ЗВВ і база розподілу — налаштовні (п. 2.2.11).

•	Нещасливий шлях (AC4.3): додаткові витрати неможливо додати до незакритого MO/непроведеного переміщення — обрати можна лише validated transfer.

#### 2.2.8. Повна (загальна) собівартість

Формується в окремому регістрі/звіті, бухгалтерськими проводками не оформлюється (рішення Зустрічі 2, за ПСБУ): повна виробнича + адміністративні + комерційні (склад статей — налаштовний, п. 2.2.11). Реалізація — звіт (Pivot) поверх збереженого факту + налаштувань рознесення; деталі структури звіту — за docs/звіти-та-обміни.md (виміри/міри).

#### 2.2.9. Модель td.production.cost.plan — планова калькуляція (+ .line)

Аналог специфікації з цінами і статтями (вимоги F1–F2).

| Назва поля (тех. імʼя) | Тип | Звідки / примітка |
| --- | --- | --- |
| Виріб (product_id) | many2one → product.product | калькульований виріб |
| Специфікація (bom_id) | many2one → mrp.bom | джерело складу |
| Джерело ціни (price_source) | selection | pricelist / last_purchase / manual — вказується у шапці (AC: варіанти рішення) |
| Прайс-лист (pricelist_id) | many2one → product.pricelist | видиме, якщо price_source = pricelist (Odoo 19: довідник §5 — `invisible` виразом) |
| Рядки (line_ids) | one2many → td.production.cost.plan.line | стаття, компонент, кількість, ОВ, планова ціна (monetary, редагована — AC6.2), сума |

Нещасливий шлях (AC6.4): компонент без ціни в джерелі → рядок позначається («ціну ввести вручну»), система не падає; дослівний маркер: «Ціну не знайдено — введіть вручну».

#### 2.2.10. Звірка план/факт

Звіт-порівняння (Pivot/<graph>) за однаковою структурою статей: планова сума, фактична сума, відхилення (на партію / замовлення / одиницю) — вимога F3, AC6.3. Виміри: стаття калькуляції, виріб, партія, період. Структуру — за docs/звіти-та-обміни.md.

#### 2.2.11. Налаштування рішення (res.config.settings)

Сторінка Собівартість → Налаштування (Odoo 19: довідник §12): перелік статей ЗВВ для розподілу і база розподілу; перелік адмін/комерційних статей і правила рознесення (п. 2.2.8); ID аналітичного плану «Підрозділи» / «Статті калькуляції» (domain для полів); метод обліку енергії (СПЕЦИФІКУВАТИ, п. 1.5). Зберігає лише адміністратор.

#### 2.2.12. Права доступу

| Права доступу | Що дозволено |
| --- | --- |
| (немає групи) | Модуль «Собівартість» не відображається |
| Собівартість: Користувач | Перегляд документів собівартості й звітів; без зміни статей/налаштувань; без видалення проведених документів |
| Собівартість: Адміністратор | Повний доступ: статті калькуляції, налаштування ЗВВ/баз розподілу, планові калькуляції |

Маска імен груп/правил — Собівартість: ...; поля налаштувань — groups="td_production_costing.group_admin" (інакше приховані) (Odoo 19: довідник §6; конвенції §6). Record rule за компанією (company_id in company_ids). AC8.1–AC8.2.

#### 2.2.13. Подання та UI

•	Меню Собівартість: Документи фактичної собівартості (td.production.cost), Планові калькуляції (td.production.cost.plan), Звіти (структура, динаміка, звірка план/факт), Налаштування.

•	Подання td.production.cost: Список (номер, MO, виріб, підрозділ, дата, повна виробнича) + Форма (шапка + вкладка «Рядки» з <list>-колонками: тип ресурсу, стаття, компонент, кількість, ОВ, вартість, вартість на одиницю, дочірнє MO) + Зведена таблиця (аналітика за статтями). Колонки — синтаксис <list>, умовна видимість прямими атрибутами (Odoo 19: довідник §5).

•	Smart-кнопки: на mrp.production — кнопка «Собівартість» → td.production.cost з фільтром по MO; на td.production.cost — «Виробниче замовлення» → MO (конвенції §7).

•	Кнопки-дії: «Сформувати собівартість» (резервна, якщо авто-формування пропущено; видна адміну, якщо документа ще немає для закритого MO); «Розрахувати» у планової калькуляції.

#### 2.2.14. Перелік нових обʼєктів (гіпотеза для архітектора)

Моделі: td.production.cost, td.production.cost.line, td.production.cost.plan, td.production.cost.plan.line (+ звіти-обʼєкти). Кастомні поля на стандартних моделях — див. 2.2.2. Стандартні механізми: Landed Costs (stock.landed.cost), Subcontracting, аналітичні плани/рахунки. Фінальний перелік обʼєктів на рівні БД і «Налаштування системи» заповнює архітектор після узгодження ТР (секція АРХІТЕКТУРА лишається шаблоном).

# АРХІТЕКТУРА

(Відповідальний архітектор описує архітектуру на підставі узгодженого Технічного рішення.)

## Опис нових обʼєктів

(Якщо в архітектурі передбачено заповнення налаштувань користувача або інші параметри, для можливості тестування, необхідно вказати джерела.)

## Налаштування системи

| Обʼєкт | Параметр | Значення (як заповнювати) | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Константи: |  |  |  |
| Регістри: |  |  |  |
| Налаштування користувачів: |  |  |  |

# Інструкція

(Відповідальний аналітик описує сценарій та протокол успішного виконання тестових випробувань. Якщо є окремі домовленості із Замовником, тестовий сценарій узгоджується з Замовником, і інструкція здається за узгодженим тест-кейсом.)

| Крок | Опис кроків |
| --- | --- |
| 1. | Адміністратор: у плані «Статті калькуляції» створити статті (Прямі матеріальні, Пряма ЗП, Субпідрядна послуга, статті ЗВВ). У категорії товару компонентів проставити td_direct_material_account_id; у типі операції «Виробництво / Цех №1» — td_division_id; у співробітнику — статтю ЗП; у товарі-послузі субпідряду — статтю субпідряду. |
| 2. | Створити MO на 1 шт «НФ "Кусок СС"» (компоненти: слабозасолене філе 200 г, пакет, плівка, підложка, стікер; операція «порізка/фасування»). Підтвердити MO. |
| 3. | Закрити MO (статус «Готово»). Очікувано: автоматично створено документ собівартості з номером PC… (AC1.1). |
| 4. | Відкрити документ. Очікувано: у шапці — компанія, MO, Підрозділ = «Цех №1», виріб, партія, кількість = 1; у вкладці «Рядки» — окремий рядок на кожен компонент і на операцію, у кожному проставлена стаття калькуляції (AC1.2, AC2.1, AC2.2). |
| 5. | У рядку перевірити розрахунок: «вартість на одиницю» = загальна вартість ÷ кількість виробів (для 8,46 і 1 шт → 8,46) (AC1.3). |
| 6. | Випустити партію 500 кг «Слабозасолене філе» з обліком по партії. Очікувано: документ зберіг партію/лот, рядки привʼязані до лота; кількість записів = кількість компонентів (AC1.x). |
| 7. | Випустити трирівневий ланцюг: ГВ ← слабозасолене філе ← філе після розробки (кожен переділ — окреме MO). Очікувано: у рядку-напівфабрикаті заповнено посилання на дочірнє MO (AC3.1); у звіті собівартість ГВ розкривається до атомарних ресурсів крізь усі рівні (AC3.2). |
| 8. | ЗВВ: в Inventory → Settings увімкнути Landed Costs; створити товар-послугу ЗВВ (Product Type = Service, «Is a Landed Cost», метод By Current Cost); створити запис Landed Cost, у Transfers обрати проведене переміщення закритого MO, Compute → перевірити Valuation Adjustments → Validate. Очікувано: у структурі собівартості зʼявились рядки типу ЗВВ, повна виробнича = пряма + ЗВВ (AC4.1). |
| 9. | (Нещасливий) Спробувати додати додаткові витрати до незакритого MO / непроведеного переміщення. Очікувано: таке переміщення не обирається у Transfers (AC4.3). |
| 10. | Планова калькуляція: створити калькуляцію виробу, джерело ціни — «Прайс-лист». Очікувано: статті й ціни заповнились автоматично (AC6.1); змінити ціну вручну — правка зберігається (AC6.2). |
| 11. | (Нещасливий) Прибрати ціну компонента з джерела і сформувати план. Очікувано: рядок позначено «Ціну не знайдено — введіть вручну», система не падає (AC6.4). |
| 12. | Звірка план/факт: відкрити звіт звірки по виробу/партії. Очікувано: показано планову й фактичну суму та відхилення за статтями (на партію/одиницю) (AC6.3). |
| 13. | Звіти: сформувати звіт структури собівартості на одиницю (компонентна частина + ЗВВ) (AC7.1); звіт динаміки по періодах (AC7.2). Для періоду без жодного закритого MO звіт повертає порожній результат без помилки (AC7.3). |
| 14. | (Нещасливий) Закрити MO з компонентом нульової вартості. Очікувано: документ створюється, відповідний рядок має вартість 0, помилки немає (AC1.5). |
| 15. | Права: під користувачем без групи «Собівартість» — меню й документи приховані; під «Собівартість: Користувач» — налаштування статей недоступні для зміни (AC8.1–AC8.2). |