Питання до сесії 1: Наскрізний обліковий процес логістики + транспортні документи — SUPPLYCHAINS LIMITED

Дата підготовки: 04.06.2026

Сесія: 1 з 7 · 09.06.2026, 19:00 за Києвом · учасники за планом: Станіслав (власник); від ToDo — BA + архітектор

Складено на основі: план дискавері v1.0 / журнал станом на 04.06.2026 / 1 протокол (УЗ)

Призначення: тільки команда — робочий документ BA на зустрічі

Як користуватись: питай у порядку пріоритету, починаючи з перенесених. Якщо клієнт відповідає коротко або мовчить — іди по навідних під питанням. Фіксуй відповіді прямо в полях. Після зустрічі заповнений файл — вхід для аналізу і наступної ітерації журналу.

Контекст циклу

Перша сесія циклу — попередніх зустрічей немає. З Установчої Зустрічі успадковано 10 відкритих питань (0 — з парковки УЗ: заповнений питання_УЗ відсутній, на УЗ працювали за agenda).

- Закрито раніше: немає — усі теми плану □.

- Перенесено в цю сесію (борг УЗ): Q-2 перелік документів (дедлайн 09.06, D-3) · Q-1 «агентська закупівля» — протоколом УЗ призначена на зустріч 09.06, тут рамково, глибина — Сесія 2 · Q-4 офіційні джерела довідників.

- Виключено зі scope (НЕ питати): X-1 операційний контур (CRM-стадії, трекінг, портал) · X-2 митниця · X-3 банк-інтеграції · X-4 трекінг перевізників · X-5 Bitrix · X-6 парсинг пошти · X-7 бюджетування · X-8 штрафні санкції · X-9 серійники/IMEI/комірки · X-10 Shanghai/multi-company · X-11 rate management · X-12 compliance/dual-use · X-13 міграція історії 1С.

- Ключові рішення по темі: D-6 система виключно облікова · D-7 переносяться лише залишки · D-3 клієнт надає перелік документів до 09.06 · D-5 демонстрація бізнес-процесу — у межах обстеження.

Інвентаризація вхідних

| Файл | Статус | Що дає |
| --- | --- | --- |
| план_дискавері_SUPPLYCHAINS LIMITED.md v1.0 | є | ціль сесії, 7 питань-заготовок, учасники |
| журнал_дискавері_SUPPLYCHAINS LIMITED.md | є, свіжий (04.06.2026) | стан циклу |
| протоколи попередніх зустрічей | 1 шт. (УЗ, 03.06.2026) | рішення D-1–D-7, виключення X-1–X-13 |
| питання_УЗ_… (заповнений) | немає | парковка УЗ відсутня; довідково — банк питань питання_дискавері_Supplychains.md |

0. Перенесені з попередніх зустрічей (першими!)

1. ● Чи отримали повний перелік документів, які мають бути в Odoo? Пройдімося по кожному: призначення, хто створює, чи є зразок (файл/скан)?   [вимоги] (Q-2, D-3)

Навіщо: вхід усієї сесії — специфікація кастомних форм будується від цього переліку (R-2).

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Покажіть зразок кожного — хоч скан чи фото з телефона»

→ «Це лише накладні й коносаменти, чи також пакувальні листи, комерційні інвойси, стейтменти?»

→ «Скільки різних бланків ви реально друкуєте за типовий тиждень?»

Відповідь:

2. ● «Агентська закупівля» — рамково: у двох словах, як виглядає схема (хто кому платить і за що), щоб правильно позначити ці операції в обліковому шляху? Глибокий розбір — Сесія 2: кого запросити з фінансової сторони (бухгалтера?), яка дата зручна?   [процеси] (Q-1)

Навіщо: борг протоколу УЗ (обіцяно розглянути 09.06); межі облікового процесу + підготовка Сесії 2 (R-1).

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Згадайте останню таку угоду: хто заплатив першим і кому?»

→ «Покупець не може заплатити в Китай — тож він платить на ваш гонконгський рахунок, а ви вже виробнику?»

→ «Як часто це трапляється — щотижня, щомісяця? Яка приблизно частка обороту?»

Відповідь:

3. ● Довідники UN Locations, авіакомпаній, перевізників: де саме офіційні джерела (посилання/файли), хто і як часто оновлює їх у вас сьогодні?   [дані] (Q-4)

Навіщо: проєктування структури довідників + план їх завантаження (Сесія 7).

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «UN/LOCODE берете з сайту UNECE чи маєте свою робочу таблицю в Excel?»

→ «Покажіть файл або сторінку, звідки берете код локації, коли оформлюєте накладну»

→ «Коли востаннє додавали нову локацію чи авіакомпанію — як це виглядало?»

Відповідь:

1. Наскрізний обліковий шлях відправки (AS-IS)

4. ● Візьмімо одну нещодавню реальну відправку — проведіть нас по шляху: погодження ставок з агентом і покупцем → бронювання → транспортні документи → інвойси вхідні/вихідні → контроль оплат → закриття. Хто що робить на кожному кроці?   [процеси] (закриває частину Q-5/D-5 — це і є демонстрація процесу)

Навіщо: карта облікового процесу AS-IS — deliverable дискавері.

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Візьмімо вашу останню авіавідправку — почнімо з моменту, коли клієнт погодив ціну»

→ «Відкрийте її в 1С: які документи по ній створені, у якому порядку?»

→ «Скільки днів минає від бронювання до закриття і скільки людей торкаються відправки?»

Відповідь:

5. ● Чи можете поділитися екраном 1С/Excel і показати реальні документи цієї відправки — як виглядає склад даних?   [процеси] (Q-5, D-5)

Навіщо: верифікація AS-IS на живих даних, а не з переказу.

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Достатньо журналу документів однієї відправки + друкованої форми накладної»

Відповідь:

6. ● Які кроки цього шляху сьогодні фіксуються в 1С, а які живуть поза системою (Excel, пошта, WhatsApp)?   [процеси]

Навіщо: межі міграції процесу в Odoo; де зараз втрачається інформація.

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Ставки — в Excel? Переписка з агентом — пошта чи WhatsApp? Маржа рахується де?»

→ «Що найчастіше губиться або шукається довго, коли інформація розкидана?»

Відповідь:

7. ● Бронювання як обліковий об'єкт: чи має воно номер/документ, і чи треба бачити його в Odoo як попередник накладної, чи облік починається з накладної?   [вимоги]

Навіщо: визначає, з якого кроку починається ланцюжок документів у системі.

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Бронювання — це лист агенту, форма на сайті авіакомпанії чи запис у 1С?»

→ «Якщо бронювання скасувалося — чи має лишитися слід у системі?»

Відповідь:

8. ● Що означає «відправку закрито» в обліку: всі інвойси виставлені? всі оплати отримані й здійснені? Хто це фіксує, і що відбувається з відправками, які довго «висять» незакритими?   [процеси]

Навіщо: definition of done відправки → статусна модель і момент фіксації маржі (зв'язка з Сесією 5).

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Закрито — це коли всі рахунки виставлені, коли всі гроші пройшли, чи коли вантаж доставлено?»

→ «Покажіть відправку, яку закрили нещодавно: що саме перевірили перед закриттям?»

→ «Бувають відправки, що висять місяцями? Чому — чекаєте рахунок підрядника?»

Відповідь:

9. ● «Нещасливі» шляхи: скасування бронювання після оформлення документів, зміна маршруту/перевізника після випуску накладної, помилка у вже виставленому інвойсі — як виправляєте сьогодні?   [процеси]

Навіщо: вимоги до сторнування/коригувань — часто це левова частка дизайну обліку.

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Згадайте останню помилку в інвойсі: виправляли сторном, новим документом чи правкою заднім числом?»

→ «Перевізник змінився після випуску накладної — що робите з уже створеними документами?»

Відповідь:

10. ● Хто створює документи по відправці (менеджер з продажів?): чи потрібні чернетки/статуси до «випуску» документа, і хто має право редагувати після випуску?   [ролі]

Навіщо: ролі й права на документи (вхід для матриці прав, Сесія 6) + статуси документа.

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Менеджер створює чернетку, а хтось перевіряє і затверджує — чи одразу начисто?»

→ «Бувало, що хтось виправив уже випущений документ і це створило проблему?»

Відповідь:

2. Кастомні форми транспортних документів

11. ● Які саме типи документів використовуєте: авіанакладна — Master/House AWB? морський коносамент — Master/House B/L, telex release? Чи є авто (CMR) або залізничні?   [вимоги]

Навіщо: перелік форм до розробки — основний обсяг кастомізації (R-2).

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Master AWB випускає авіакомпанія, а ви друкуєте свої House — чи тільки House?»

→ «Скільки авіанакладних і скільки коносаментів на місяць приблизно?»

→ «Покажіть по одному прикладу кожного типу — порівняємо склад полів»

Відповідь:

12. ● Пройдімося по зразку AWB і B/L: які поля заповнюєте — відправник, отримувач, маршрут (звідки/куди), перевізник, № AWB/B/L, вага/об'єм, ставки, що ще? Які обов'язкові, які опційні?   [вимоги]

Навіщо: структура полів форм → специфікація і модель даних відправки.

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Відкриймо реальний AWB і пройдімося по кожній клітинці: що заповнюєте, що лишається порожнім?»

→ «Які поля найчастіше доводиться виправляти після друку?»

→ «Ставки на формі показуєте клієнту — чи потрібна версія без ставок?»

Відповідь:

13. ● Чи має друкована форма відповідати офіційному макету (стандартний IATA AWB layout, типовий B/L) один в один, чи достатньо власної форми з усіма даними?   [gap]

Навіщо: різниця в трудомісткості розробки в рази; ключ до оцінки R-2.

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Авіакомпанія/агент вимагають свій бланк — чи приймають ваш PDF з тими самими даними?»

→ «Якщо форма буде схожа, але не один в один — хто і чому може її відхилити?»

→ «Чи був випадок, коли документ не прийняли через формат?»

Відповідь:

14. ● Кому передається друкований/PDF документ (авіакомпанія, агент, клієнт, інші), якою мовою, чи потрібні підписи/печатки на формі?   [вимоги]

Навіщо: вимоги до рендеру форми (мова, реквізити, підпис).

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «PDF поштою, друк на папері чи вручну завантажуєте на сайт перевізника?»

→ «Чи потрібен документ двома мовами одночасно (англійська + китайська)?»

Відповідь:

15. ● Консолідовані відправки: кілька вантажів різних клієнтів під однією Master-накладною, але окремі документи в базі — як їх нумеруєте й розрізняєте, і як це впливає на інвойсування (кожному клієнту окремо)?   [процеси]

Навіщо: зв'язка Master/House у моделі даних + рознесення виручки по клієнтах.

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Згадайте останню консолідацію: скільки клієнтів в одній Master і як нумерували House?»

→ «Яка частка відправок — консолідовані?»

Відповідь:

16. ● Нумерація документів: формат номерів AWB/B/L задається перевізником чи вами? Чи потрібна окрема внутрішня нумерація відправок у системі?   [вимоги]

Навіщо: правила генерації номерів у формах і реєстрах.

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Продиктуйте номер останнього AWB — з яких частин він складається?»

→ «Внутрішній номер відправки вже є в 1С чи працюєте лише з номером накладної?»

Відповідь:

3. Довідники

17. ● UN Locations: яким обсягом реально користуєтесь (повний UN/LOCODE чи робоча підмножина)? Які атрибути потрібні — код, назва, країна, щось іще?   [дані]

Навіщо: обсяг завантаження і структура довідника локацій.

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Скільки локацій у реальній роботі — 20, 200 чи 2000?»

→ «Потрібен повний довідник з пошуком чи короткий список ваших постійних напрямків?»

Відповідь:

18. ● Авіакомпанії та перевізники: які атрибути потрібні в довіднику (IATA-код, префікс AWB, контакти, умови), скільки їх у вас активних? Морські лінії — у тому ж довіднику чи окремо?   [дані]

Навіщо: структура довідників перевізників для форм документів.

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Скільки авіакомпаній і морських ліній пройшло через вас за рік?»

→ «Покажіть, як виглядає запис перевізника у вашій теперішній таблиці»

Відповідь:

19. ● Агенти (агент призначення, брокери): це окремий довідник чи звичайні контрагенти? Які ролі контрагентів треба розрізняти у відправці?   [дані]

Навіщо: модель контрагентів у картці відправки і документах.

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Агент призначення живе в тому ж списку, що й постачальники, чи окремо?»

→ «Буває, що один контрагент — і клієнт, і агент? Як його тоді ведете?»

Відповідь:

20. ○ Хто відповідатиме за актуальність довідників після запуску і як часто очікуються оновлення?   [дані]

Навіщо: регламент супроводу майстер-даних (вхід для Сесій 6–7).

Відповідь:

4. Зв'язка відправка ↔ рахунки (межі Сесій 2/5)

21. ● До однієї накладної — кілька вхідних рахунків (водій, авіакомпанія, агент призначення): за яким ідентифікатором сьогодні «прив'язуєте» кожен рахунок до відправки? (Деталі AP — Сесія 2.)   [процеси]

Навіщо: ключ зв'язки витрат з відправкою — основа розрахунку прибутковості.

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Візьмімо останній рахунок від авіакомпанії: як зрозуміли, до якої відправки він належить?»

→ «Бувало, що рахунок прив'язали не туди або він загубився?»

Відповідь:

22. ● Вихідний інвойс клієнту: формується з даних відправки (маршрут, вага, послуги)? Які рядки в ньому типово? (Деталі AR і стейтменти — Сесія 5.)   [вимоги]

Навіщо: які поля відправки мають підтягуватись в інвойс.

Навідні (якщо відповідь коротка чи мовчання):

→ «Покажіть останній інвойс клієнту — з яких рядків він складається?»

→ «Одна сума за все чи розбивка: фрахт, обробка, перевиставлені витрати?»

Відповідь:

23. ○ Орієнтовні обсяги: скільки відправок на місяць (авіа/море окремо) і скільки в середньому документів на одну відправку? (Повні NFR — Сесія 7.)   [NFR]

Навіщо: масштаб для дизайну форм і оцінки трудомісткості.

Відповідь:

Карта покриття цілі сесії

| Елемент плану | Покрито питаннями? | Чим |
| --- | --- | --- |
| Ціль сесії: «Зафіксувати end-to-end обліковий шлях відправки і вимоги до кастомних форм транспортних документів та довідників» | ✓ | шлях: 4–10, 21–22; форми: 11–16; довідники: 3, 17–20 |
| Очікуваний результат: «Чернетка специфікації кастомних форм + перелік і структура довідників» | ✓ | 1, 11–16, 3, 17–20 |
| Очікуваний результат: «Карта облікового процесу відправки (AS-IS)» | ✓ | 4–10, 21–23 |
| Заготовка: шлях відправки на реальному прикладі | ✓ розгорнуто | 4, 5, 6, 21, 22 |
| Заготовка: типи транспортних документів і відмінності форм | ✓ розгорнуто | 11 |
| Заготовка: обов'язкові поля кожної форми | ✓ розгорнуто | 12, 13, 14, 16 |
| Заготовка: довідники — джерела, хто і як часто оновлює | ✓ розгорнуто | 3, 17, 18, 19, 20 |
| Заготовка: консолідовані відправки — як розрізняються | ✓ розгорнуто | 15 |
| Заготовка: що означає «відправку закрито» | ✓ розгорнуто | 8 |
| Заготовка: хто створює документи, чернетки/статуси | ✓ розгорнуто | 10 |
| Перенесені по темі: Q-2, Q-1, Q-4 | ✓ всі включені | 1, 2, 3 |

Прогалини

Ціль сесії покрита повністю. Глибина «агентської закупівлі» свідомо НЕ в цій сесії (питання 2 — лише рамка): за планом це Сесія 2 (R-1).

Парковка (інші сесії)

→ Грошові потоки, винагорода, валюти, акредитиви «агентської закупівлі» — Сесія 2 (Q-1)

→ Звірка вхідних рахунків, дублі/переплати — Сесія 2

→ План рахунків Гонконгу, хто веде бухгалтерію, межа з аудиторами — Сесія 3 (Q-3)

→ Стейтменти, аванси/відстрочки, перевиставлення +10% — Сесія 5

→ Кероване демо Odoo (товарні партії) — після Сесії 4 (R-5, D-5)

→ Формат/обсяг завантаження довідників і залишків — Сесія 7 (питання 3, 17, 23 дадуть вхід; Q-9)

Усі питання парковки вже мають ID у журналі або належать сесіям плану — нові Q-N не створювались.

Сигнали для BA

- Конфлікт обіцянки і плану: протокол УЗ обіцяє клієнту розбір «агентської закупівлі» на зустрічі 09.06, а план відносить тему до Сесії 2. Опитувальник побудовано під м'який варіант: рамка на С1 (питання 2) + явна домовленість про глибокий розбір на С2 з датою. Якщо вирішиш дати темі повний блок уже 09.06 — візьми питання з заготовок Сесії 2 плану.

- Залежність від переліку документів (R-2): якщо клієнт не надішле перелік до 09.06 — секція 2 працює від загальних зразків AWB/B/L; підготуй типові макети як fallback.

Anti-repeat

Знято 0 готових питань (опитувальник генерувався одразу з урахуванням журналу); напрями з банку питань ІНІЦІАЦІЇ не включені свідомо: трекінг/статусні нотифікації/портал (X-1, X-4), rate management (X-11), serial/IMEI (X-9), compliance/DG (X-12), банк-фіди (X-3), CRM-канали і воронка (X-1, X-5), бюджетування (X-7), міграція історії (X-13). Збережено 3 легітимні повтори відкритих питань з ID: Q-2 (№1), Q-1 (№2, рамково), Q-4 (№3); Q-5/D-5 частково закриваються №4–5. Формулювання «погодження ставок» у №4 — крок процесу AS-IS, не rate management (X-11 не порушено). Навідні перевірені проти X-N: підказка про сайт перевізника в №14 — про ручну передачу документа (AS-IS), не про інтеграцію (X-4 не порушено).

Чого НЕ робити з цим опитувальником

- Не надсилати клієнту — для клієнта є session-client-prep-builder (лист підготовки)

- Не зачитувати підряд — це орієнтир для живої розмови

- Не питати про виключене зі scope (X-N) — для перегляду виключень є окрема розмова BA з клієнтом