# ПРОТОКОЛ ОБСТЕЖЕННЯ (ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю) Впровадження системи обліку (Odoo) — SUPPLYCHAINS LIMITED

+38 (073) 871 53 13

sale@todo.ltd

www.todo.ltd

до Договору № ‹заповнити: № договору› від ‹заповнити: дату›

| Дата | 03.06.2026 |
| --- | --- |
| Місце проведення | онлайн (відеозустріч із записом) |
| Тема | Установча зустріч (старт проєкту) |
| Мета зустрічі | Узгодження умов співпраці, знайомство з бізнесом замовника та фіксація завдань майбутньої системи обліку на базі Odoo |
| Документ створив | Тимур Ніжніковський |
| Учасники |  |
| ПІБ | Організація/Підрозділ |
| Станіслав Редька | SUPPLYCHAINS LIMITED, власник |
| Тимур Ніжніковський | ToDo, керівник проєкту / бізнес-аналітик |
| Олександр-Джеміль Джошкун | ToDo, керівник відділу управління проєктами |
| Юрій Лутай | ToDo, менеджер проєкту |
| Юрій Львов | ToDo, координація проєкту |

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

| № | Питання для обговорення | Обговорювали |
| --- | --- | --- |
| 1 | Команда проєкту та ролі учасників | Так |
| 2 | Інструменти співпраці, комунікація та графік роботи | Так |
| 3 | Фінансові умови та порядок розрахунків | Так |
| 4 | Роль замовника, зупинка проєкту та гарантійні зобов'язання | Так |
| 5 | Документи за результатами передпроєктного обстеження | Так |
| 6 | Знайомство з бізнесом і завдання майбутньої системи | Так |
| 7 | Перелік файлів та документів | Так |
| 8 | Відкриті питання | Так |

РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕРВ’Ю:

1. Команда проєкту та ролі учасників

З боку ToDo проєкт ведуть: Тимур Ніжніковський — керівник проєкту і провідний аналітик, який проводитиме обстеження; Олександр-Джеміль Джошкун — керівник відділу управління проєктами, наглядова роль (періодично перевірятиме, що співпраця йде коректно); Юрій Лутай — менеджер проєкту з комерційних питань; Юрій Львов — координація зустрічей і комунікації. З боку замовника проєкт особисто супроводжує власник — Станіслав Редька: він ухвалює рішення і погоджує подальші кроки протягом усього проєкту. Окремо зазначено практику ToDo: час від часу топ-менеджмент компанії особисто веде проєкти, щоб перевіряти якість процесів зсередини, — на перебіг проєкту це не впливає, команда працює за стандартною методологією.

2. Інструменти співпраці, комунікація та графік роботи

• Проєктна документація ведеться в Google-документах — ви матимете до неї постійний доступ.

• Оперативна комунікація — у спільній групі WhatsApp (створена одразу під час зустрічі; за потреби можете додати своїх колег).

• Графік роботи команди ToDo — будні, 9:00–18:00 за Києвом. Звернення в неробочий час опрацьовуються на початку наступного робочого дня.

• З огляду на різницю часових поясів протягом перших тижнів разом випрацюємо зручний сталий ритм роботи.

3. Фінансові умови та порядок розрахунків

Роботи фіксуються погодинно, кратно 15 хвилинам — так зручніше рахувати. Після завершення кожного місяця надається рахунок за фактично виконані роботи. Також щомісяця з вами зв'язуватиметься відділ контролю якості ToDo — ваш відвертий зворотний зв'язок допомагає нам покращуватися. Ставка та валюта розрахунків на зустрічі окремо не озвучувались — винесено у відкриті питання (див. п. 8).

4. Роль замовника, зупинка проєкту та гарантійні зобов'язання

• Усі рішення по проєкту ухвалює Станіслав Редька — підтверджено, що так буде протягом усього проєкту.

• Якщо з будь-якої причини вам потрібно зупинити проєкт — достатньо офіційного листа на пошту керівника відділу і представника комерційного відділу. Роботи фіксуються станом на дату зупинки, подальша співпраця обговорюється окремо.

• З боку ToDo проєкт може бути призупинено лише в одному випадку — тривала відсутність зворотного зв'язку щодо надісланих рахунків.

• Майбутні доопрацювання виконуються за попередньо погодженими технічними завданнями, де зафіксовано критерії приймання — за що саме ви приймаєте роботу. На кожну передану роботу діє гарантійний період 3 місяці: якщо результат не відповідає погодженим критеріям, ми виправляємо це безоплатно. Після 3 місяців звернення розглядається вже як новий запит — тому просимо тестувати передані роботи вчасно.

5. Документи за результатами передпроєктного обстеження

Після завершення обстеження ви отримаєте: опис розривів функціоналу (що покривається базовими можливостями системи, а що потребуватиме доробки), опис ваших бізнес-процесів «як є» та «як буде», і план проєкту. План проєкту — це, по суті, маршрутна карта впровадження: з нього видно, що робимо, в якому порядку і який бюджет закладати. Саме на його основі ви ухвалюєте рішення, чи рухатись у впровадження.

6. Знайомство з бізнесом і завдання майбутньої системи

Про бізнес. Компанія близько 15 років працює в логістиці (переважно авіаперевезення), а з цього літа активно розвиває торговельний напрям — наразі це торговельно-логістична компанія. Робота ведеться в межах однієї юридичної особи (Гонконг); офіс у Шанхаї — представницький, окремих процесів не має. У системі працюватимуть до 6 користувачів.

Завдання системи. Система потрібна саме для обліку — фінансового, управлінського та бухгалтерського (за планом рахунків Гонконгу). Образно кажучи, вона має стати бухгалтерською книгою бізнесу, а не пультом операційного керування: стадії продажів і трекінг вантажів у ній не ведуться.

Ключові вимоги:

• Форми транспортних документів — авіаційні накладні та морські коносаменти — з потрібними довідниками (UN/LOCODE — міжнародний довідник локацій, довідники авіакомпаній і перевізників). Це найперший пріоритет.

• Облік товарних партій і закупівель; простий складський облік — рух коробок, об'єднання та розділення партій.

• Рахунки по кожній відправці; зведені рахунки (стейтменти) за тиждень або місяць; аванси й відстрочки; перевиставлення наскрізних витрат замовнику з націнкою.

• Розрахунок прибутковості по кожній відправці (різниця між отриманими і сплаченими сумами) у розрізах: клієнт, менеджер, період.

• Робота з кількома валютами; основна валюта обліку — долар США.

• Права доступу: менеджери з продажів бачать лише статус оплати («сплачено / не сплачено»), без доступу до фінансових документів.

• Перенесення даних: з наявної системи 1С переносяться лише поточні залишки, історія операцій не переноситься.

• Поза межами системи: митні операції, інтеграції з банками (виписки опрацьовуються вручну) і трекінгом перевізників; наявна система обліку клієнтів (CRM) залишається працювати окремо.

Окремий процес — «агентська закупівля». Ви допомагаєте клієнтам провести оплату постачальникам у Китаї, виступаючи обробником грошового потоку. Домовились детально розібрати цей процес на наступній зустрічі, щоб правильно відобразити його в обліку.

7. Перелік файлів та документів

Обговорені в ході зустрічі: транспортні накладні та коносаменти, вхідні й вихідні рахунки, зведені рахунки (стейтменти), документи закупівлі. Документи від замовника на зустрічі не передавались — очікуємо перелік документів (див. п. 8).

8. Відкриті питання

1. Перелік документів, які мають бути в системі, — Відповідальний: Станіслав Редька — до 09.06.2026.

2. Деталі процесу «агентської закупівлі» — розглянемо на наступній зустрічі (09.06.2026).

3. Вимоги бухгалтерського обліку Гонконгу (план рахунків, формат даних для аудиторів) — Відповідальний: Тимур Ніжніковський спільно з бухгалтером замовника — у межах сесій обстеження.

4. Ставка та валюта розрахунків за договором (на зустрічі не озвучувались) — Відповідальний: Юрій Лутай — підтвердити до наступної зустрічі.

Наступна зустріч: вівторок, 09.06.2026, 19:00 (за Києвом)

ВИРІШИЛИ:

| № | Рішення | Термін | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створено спільну групу для комунікації у WhatsApp | виконано | Юрій Львов (ToDo) |
| 2 | Щотижнева статусна зустріч — щочетверга о 16:00 за Києвом | з 11.06.2026 | ToDo + замовник |
| 3 | Замовник готує та надсилає перелік документів для системи | до 09.06.2026 | Станіслав Редька |
| 4 | ToDo надсилає уточнюючі питання до наступної зустрічі | 03–04.06.2026 | Тимур Ніжніковський |
| 5 | Демонстрація бізнес-процесу замовника команді ToDo та ознайомче демо Odoo | у межах обстеження | ToDo + замовник |

ПОГОДЖЕННЯ

| Відповідальний | Погоджено/Зауваження |
| --- | --- |

ДОДАТОК 1 «Опис бізнес-процесу, процесу, підпроцесу, функції, які підлягають автоматизації»