# Банк питань для плану дискавері

Supplychains Limited

Дата: 3 червня 2026   ·   Призначення: тільки команда   ·   Проєкт впровадження Odoo

Версія 2 — поглиблено фінансовий блок (секція 8): прибутковість, AR/AP, мультивалюта, облік і звітність.

Повний перелік того, що треба зʼясувати, щоб побудувати реалістичний план дискавері та визначити MVP. Це не скрипт однієї зустрічі — питання розкидані між Установчою Зустріччю (верхній рівень) і сесіями дискавері (деталізація).

●  Критично — блокує визначення scope / MVP або несе ризик. Зʼясувати на Установчій Зустрічі або в перших 1–2 сесіях.

●  Важливо — формує функціональні вимоги. Основна частина дискавері.

●  Деталь — уточнення конфігурації. Фінальні сесії.

## 1. Структура компанії, локації та користувачі

1.   ●  Яка юридична структура: одна гонконгська юрособа чи HK + Shanghai — окремі сутності? Як між ними проходять гроші і відправки?

Навіщо: multi-company в Odoo значно дорожчий; визначає архітектуру і вартість.

2.   ●  Shanghai Branch (Qingpu District) — хто там працює, яка роль у процесах, чи будуть вони користувачами системи?

Навіщо: додаткові користувачі, валюта CNY, multi-location. У брифі цієї локації не було.

3.   ●  Скільки реально людей працюватиме в системі? (Сайт — «over 10 logisticians», CRM — 7.) Які в них ролі?

Навіщо: кількість ліцензій Odoo, модель ролей і прав.

4.   ●  Європейський напрям (клієнти в DE/ES/PT) — окремий постійний потік чи разові угоди? Є хтось із команди в ЄС?

Навіщо: потреба в multi-language інтерфейсі, сегментація клієнтів.

5.   ●  Хто в Україні зустрічає контейнери і готує документи — штатний співробітник, підрядник чи партнер?

Навіщо: реальні користувачі та їхні права доступу.

## 2. Бізнес-модель і клієнти

6.   ●  Які основні джерела доходу і які найприбутковіші: freight margin, handling fees, митне оформлення, маржа на страхуванні, procurement fee, зберігання?

Навіщо: що саме система має рахувати у P&L по відправці.

7.   ●  Клієнти — переважно постійні акаунти (контрактні ставки) чи мікс із разовими (spot)? Яка частка повторних?

Навіщо: повноцінна CRM-воронка vs account management; контрактні прайси.

8.   ●  Які ще категорії вантажів окрім компонентів для дронів (електроніка, авто, хімія, одяг, меблі, агро)? Орієнтовні частки?

Навіщо: довідники товарів, що потребують DG / dual-use класифікації.

## 3. Наскрізний процес «від запиту до закриття» (ядро)

9.   ●  Опишіть типову відправку крок за кроком: від запиту клієнта до закриття файлу. Хто що робить на кожному кроці?

Навіщо: карта AS-IS і основа для дизайну картки відправки.

10.   ●  Де зараз «живе» вся інформація по конкретній відправці — 1С, Excel, WhatsApp, пошта, у голові менеджера?

Навіщо: поточні інструменти та головні болі розпорошеності.

11.   ●  Скільки активних відправок веде один менеджер одночасно і скільки відправок на місяць загалом?

Навіщо: навантаження на систему; повний TMS чи lightweight shipment-модуль.

12.   ●  Що означає «відправку закрито»? Які статуси проходить і які умови/документи мають бути виконані?

Навіщо: статусна модель і definition of done для картки відправки.

## 4. Запити, котирування і ціноутворення

13.   ●  Як приходять запити (email, WhatsApp, сайт, телефон) і який обсяг на тиждень?

Навіщо: канали захоплення лідів, інтеграції, CRM.

14.   ●  Як формується котирування / КП: звідки берете ставки перевізників і хто затверджує ціну для клієнта? Скільки часу це займає?

Навіщо: механізм керування ставками і прайс-листами, вузьке місце для автоматизації.

15.   ●  Ставки перевізників — де зберігаєте (Excel?), як часто оновлюються, які надбавки (BAF, CAF, THC, PSS)?

Навіщо: потреба в окремій моделі ставок, щоб вони не лишались в Excel.

## 5. Закупівлі / sourcing в Азії

16.   ●  Чи виступаєте sourcing-агентом (закуповуєте товар в Азії для клієнта)? Як виглядає цикл: пошук → QC → консолідація → відправка?

Навіщо: чи потрібні Purchase + Inventory, чи лише freight без фізичного товару.

17.   ●  Чи є контроль якості (QC) товару перед відправкою, хто і як його фіксує?

Навіщо: окремий крок процесу і повʼязані документи / фото.

## 6. Картка відправки і трекінг (архітектурне ядро)

18.   ●  Які поля критично потрібні в картці відправки: режим, порти, перевізник, № B/L / AWB, Incoterms, товар, вага, обʼєм (CBM), ETD/ETA, статус?

Навіщо: дизайн кастомної моделі відправки — головне рішення проєкту.

19.   ●  Відправки бувають multi-leg (truck → CFS → судно → перевалка → доставка)? Як відстежуєте окремі плечі?

Навіщо: архітектура: sub-tasks чи окремі leg-записи.

20.   ●  Як відстежуєте статуси і повідомляєте клієнта «де мій вантаж»? Скільки часу менеджер витрачає на статусні апдейти?

Навіщо: tracking, автонотифікації, бізнес-кейс для порталу.

21.   ●  Чи плануєте трекінг-портал для клієнтів?

Навіщо: red flag scope — окремий модуль розробки, MVP чи Етап 2.

## 7. Документообіг

22.   ●  Які документи обовʼязкові для кожного типу перевезення (B/L, AWB, commercial invoice, packing list, certificate of origin, митна декларація)? Хто готує?

Навіщо: QWeb-шаблони автогенерації, чеклист документів на картці.

23.   ●  Де зараз зберігаються документи і шаблони по відправці? Скільки часу займає підготовка повного пакету?

Навіщо: модуль Documents, бенчмарк економії часу.

## 8. Фінанси, облік і маржа  ·  поглиблений блок (головний business case)

8.1 · Собівартість і прибутковість по відправці

24.   ●  Як зараз рахуєте прибутковість по конкретній відправці і коли дізнаєтесь, що вона була збитковою?

Навіщо: per-shipment P&L у реальному часі — головний аргумент для системи.

25.   ●  Які категорії витрат входять у собівартість відправки (freight, handling, митні, зберігання, страхування, last-mile, банківські комісії)? Чи всі вони привʼязуються до конкретної відправки?

Навіщо: модель витрат на картці; які cost types закладати.

26.   ●  Як обробляєте витрати, рахунок по яких ще не прийшов на момент закриття (accrued / estimated costs)? Чи фіксуєте планову собівартість, а потім факт?

Навіщо: механізм нарахувань і порівняння план/факт — інакше маржа «попливе» після закриття.

27.   ●  У яких розрізах потрібно бачити маржу: по клієнту, по маршруту, по перевізнику, по типу послуги? Що з цього критично власнику?

Навіщо: аналітичні виміри (analytic accounting) і дашборди.

8.2 · Доходи і розрахунки з клієнтами (AR)

28.   ●  Як виставляєте рахунки клієнтам: окремо по кожній відправці чи консолідовано (раз на місяць)? Є аванси / відстрочки?

Навіщо: консолідований білінг — нестандартний для Odoo, окремий custom.

29.   ●  Який порядок оплати клієнтом: повна передоплата, аванс + залишок, постоплата? Чи відрізняється для постійних і нових клієнтів?

Навіщо: модель авансів / етапів оплати; впливає на cash flow і статуси відправки.

30.   ●  Чи надаєте клієнтам кредитні умови / ліміти? Як відстежуєте дебіторку і прострочення, хто і як нагадує про оплату?

Навіщо: credit control, AR-aging, автонагадування.

31.   ●  Чи перевиставляєте клієнту наскрізні витрати — мита, збори, сплачені за клієнта (disbursements)? Як вони мають відображатись у рахунку (окремо від вашої послуги)?

Навіщо: облік pass-through сум окремо від виручки — інакше маржа спотворюється.

8.3 · Витрати і розрахунки з підрядниками та виробниками (AP)

32.   ●  Як зараз зіставляєте рахунки від 10–15 підрядників на одну відправку з буккінгом? Бувають переплати чи дублі?

Навіщо: vendor invoice matching, контроль витрат, 3-way match.

33.   ●  Як відбувається оплата виробнику в Азії (передоплата, депозит %, акредитив) і які умови оплати у перевізників / агентів? У якій валюті, через які рахунки, хто погоджує платежі?

Навіщо: модель AP, реєстр платежів до сплати, валютні рахунки; ядро фінансового циклу клієнта.

8.4 · Мультивалюта і банки

34.   ●  Які валюти в обігу (купівля — USD/CNY, продаж — EUR/USD/UAH/PLN) і яка базова (функціональна) валюта обліку?

Навіщо: multi-currency, базова валюта, перерахунки.

35.   ●  На якому моменті фіксуєте курс (буккінг / інвойс / оплата) і як обробляєте курсові різниці у P&L?

Навіщо: правила revaluation; вплив курсу на маржу при вузькому спреді.

36.   ●  Скільки банківських рахунків і в яких валютах / банках? Чи потрібна автоматична звірка виписок (bank feed) і в яких саме банках?

Навіщо: банківські журнали, звірка, потреба / можливість інтеграції з банками.

8.5 · Облік, податки, звітність

37.   ●  Odoo має замінити 1С як повноцінну бухгалтерію чи лише вести управлінський облік по відправках? Хто веде бухгалтерію — штат, аутсорс, окреме ПЗ?

Навіщо: глибина модуля Accounting у scope; що лишається поза Odoo і потребує обміну.

38.   ●  Податковий контур: HK profits tax (16.5%), чи є GST/VAT-операції, чи стосуються української / польської сторони? Які податкові звіти потрібні?

Навіщо: податкова локалізація і звітність; HK проста, але UA-частина може ускладнити.

39.   ●  Які фінансові звіти і KPI потрібні власнику регулярно (P&L по відправці та за період, cash flow, дебіторка / кредиторка, маржа по сегментах)? З якою періодичністю і як закриваєте період?

Навіщо: звітність / BI, аналітичні виміри, процес закриття місяця.

## 9. Склад (переглянути пріоритет у MVP)

40.   ●  Складські операції (IMEI-сканування, серійні номери, фото, ящики, палети) — вже активні зараз? Склад власний чи партнерський і де (HK / Shanghai)?

Навіщо: дослідження каже «вже активні» — тоді Inventory / serial tracking іде в MVP, а не Етап 2.

41.   ●  Для яких вантажів критичний serial / IMEI-трекінг і навіщо (гарантія, compliance, вимога клієнта)?

Навіщо: обсяг і глибина serial tracking.

## 10. Compliance / dual-use / компоненти для дронів

42.   ●  Як обробляєте compliance для компонентів дронів: хто перевіряє санкційні списки, де зберігаються End-User Certificates, чи є dual-use screening?

Навіщо: окремий compliance-модуль і ризики, яких клієнт може не усвідомлювати.

43.   ●  Чи перевозите авіа батареї для дронів (LiPo / Li-Ion — IATA DGR клас 9)? Хто готує Shipperʼs Declaration?

Навіщо: DG-прапорець і чеклист небезпечних вантажів.

44.   ●  Де ви виступаєте митним брокером самі, а де передаєте місцевому агенту (UA / PL / ES / DE)?

Навіщо: потреба в customs-функціоналі (зазвичай окрема система, не Odoo).

## 11. Поточна система 1С і міграція даних  ·  наскрізна лінія: дані / міграція

45.   ●  Що конкретно ведеться в 1С зараз: клієнти, відправки, фінансова історія (план рахунків, відкриті AR/AP, залишки), документи? Який обсяг записів?

Навіщо: scope міграції даних, у т.ч. фінансових залишків — окремий workstream.

46.   ●  Які дані обовʼязково перенести, а що можна «з чистого аркуша»? У якому форматі / якості дані і на яку дату cutover фінансових залишків?

Навіщо: обсяг і складність маппінгу; вхідні залишки для бухгалтерії.

## 12. Інтеграції  ·  наскрізна лінія

47.   ●  Які інтеграції потрібні і в якому пріоритеті: booking / tracking перевізників (Maersk, MSC, CMA CGM, Emirates), WhatsApp Business, банки, пошта, автокурс валют?

Навіщо: інтеграційний scope; carrier API / EDI — окрема робота.

48.   ●  Чи є системи, які залишаться поза Odoo і мають обмінюватись даними (бухгалтерське ПЗ, митний софт)?

Навіщо: межі інтеграцій і точки обміну.

## 13. Ролі, права, безпека  ·  наскрізна лінія

49.   ●  Хто що має бачити і редагувати: власник бачить P&L по всіх відправках, менеджер — лише свої? Чи потрібен аудит змін?

Навіщо: модель ролей / прав, audit trail (важливо для фінансів і compliance).

## 14. Нефункціональні вимоги  ·  окрема технічна сесія

50.   ●  Технічне середовище: пристрої і браузери, мови інтерфейсу (English + спрощена китайська для Shanghai?), очікувані обсяги, вимоги до доступності?

Навіщо: NFR, локалізація, sizing.

## 15. Навчання і запуск  ·  наскрізна лінія: go-live / cutover

51.   ●  Як бачите перехід зі старої системи: паралельна робота двох систем чи різкий cutover? Хто і коли навчатиметься?

Навіщо: план go-live, навчання, ризики переходу.

## Внутрішні питання — до менеджера з продажів (НЕ клієнту)

В1.   ●  Бюджет на впровадження: €30–36k (слова клієнта) чи «від €40k» (CRM)? Узгодити до фіксації scope MVP.

Навіщо: розбіжність до €10k прямо впливає на реалістичність scope.

В2.   ●  Другий платіж за дискавері (готівка по факту) — є письмова домовленість або підтвердження в переписці?

Навіщо: фінансовий ризик; мітигація — не передавати фінальний звіт до оплати.

В3.   ●  Що саме продано як deliverables дискавері і які обіцянки зафіксовані в переписці / КП?

Навіщо: уникнути дисонансу очікувань; вхід для розділу Deliverables плану дискавері.

## Орієнтовна мапа на сесії дискавері

Фінанси розбито на дві сесії через поглиблений блок. Фінальна структура — у discovery-plan-builder після Установчої Зустрічі.

| Блок | Сесія дискавері (тема) | Питання |
| --- | --- | --- |
| A | Scope, структура, пріоритети MVP | 1–3, 9–10, 24, 40, 42 + В1 |
| A | Наскрізний процес і картка відправки | 9–12, 18–21 |
| B | Продажі: запити, котирування, ставки | 6–8, 13–15 |
| B | Закупівлі, склад, документообіг | 16–17, 22–23, 40–41 |
| B | 💰 Фінанси I: собівартість і P&L по відправці | 24–27, 32–33 |
| B | 💰 Фінанси II: інвойсинг, оплати, валюти, облік, звіти | 28–31, 34–39 |
| B | Compliance і спец-вантажі | 42–44 |
| C | Дані та міграція з 1С | 45–46 |
| C | Інтеграції | 47–48 |
| C | Ролі/права, NFR, навчання + go-live | 49–51 |

5 наскрізних ліній методології покрито: дані/міграція (45–46), інтеграції (47–48), ролі/права/безпека (49), нефункціональні (50), навчання + go-live (51).