Пілот: «Ваша система — до підпису» (AI-first версія)

Внутрішній регламент ToDo LTD. Версія 2.4 — AI-агент робить максимум, включно зі збіркою прототипу в ізольованій тестовій базі Odoo через конектор (наш прод не чіпаємо). За людьми — внесення ліда, два живих контакти та валідація. Працюємо на Tier 1, без NDA.

Суть

Клієнт отримує робочий прототип Odoo, зібраний під його бізнес на основі його реального профілю, за 24–48 годин після першої зустрічі та до підписання договору. Підхід знімає головне заперечення ERP-угоди («а раптом не ляже на наш бізнес») фактом: клієнт логіниться й бачить свої процеси та цифри в системі.

Що змінилося в цій версії

Раніше кожен крок вела людина. Тепер AI-агент — основний виконавець пресейлу: він же збирає прототип в ізольованій тестовій базі Odoo через конектор (продакшн не чіпаємо). Люди підключаються лише там, де їх не можна замінити: внесення ліда, живий контакт із клієнтом, фінальна інженерна валідація, підпис. Мета — звести ручну працю на одну угоду до кількох годин замість кількох днів.

Рамки пілота

Пілот запускаємо на вузькому, але реальному обсязі — 2–3 угоди. Що задіюємо і що ні:

Використовуємо на пілоті:

•  Fathom — транскрипти та самарі зустрічей (вже підключений).

•  Odoo-конектор (API) до ізольованої тестової бази (не до проду) — агент збирає прототип: мапінг, імпорт даних, конфігурація, дашборд.

•  Ізольований інстанс Odoo (тестова база) під кожен прототип — саме до нього підключається конектор; наш продакшн-Odoo не зачіпається.

Вручну (за людьми):

•  внесення ліда до нашої робочої CRM — менеджер вносить зібрану ботом інформацію вручну (ліди створюються самі), далі процес веде агент;

•  два живих контакти — консультація та демо;

•  перевірка скоупу і фінальне «придатно», затвердження КП, підпис.

Поза пілотом:

•  NDA та реальне вивантаження даних клієнта — працюємо лише на Tier 1 (публічне + синтетика).

Принцип розподілу

AI-агент робить усе, що є обробкою інформації, і збирає прототип: транскрипція, аналіз, gap-аналіз, скоуп, мапінг та імпорт даних до тестової бази Odoo (через конектор), конфігурація процесів, КП, скрипт демо, follow-up, збір метрик.

Людина робить лише незамінне: вносить лід, веде розмову й тримає стосунки, ухвалює інженерне рішення «придатно/непридатно» по прототипу, затверджує КП, підписує.

Процес покроково: хто що робить

| Етап | AI Робить AI-агент | Люд. Робить людина (мінімум) |
| --- | --- | --- |
| Лід і кваліфікація | Ліди створюються самі в поточному потоці; кваліфікаційну інформацію (галузь, розмір, біль, системи) збирає бот | Менеджер вносить зібрану інформацію в Odoo — далі процес веде агент |
| Підготовка до зустрічі | Збирає контекст про клієнта з відкритих джерел, готує бриф і список питань під галузь | Менеджер переглядає бриф (5 хв) |
| Консультація (T0) | Слухає запис, веде live-нотатки | Веде розмову — це точка довіри, не автоматизується |
| Розбір зустрічі | Транскрипт → процеси, болі, інтеграції, «процес-герой»; формує скоуп прототипу і gap-аналіз до стандарту Odoo; готує зведення по угоді | Архітектор перевіряє скоуп (10–15 хв) |
| Підбір даних (без очікування клієнта) | Збирає реальні публічні дані клієнта (каталог із сайту та маркетплейсів, бренд, локації, команда) + генерує синтетичний приватний шар (історія продажів, залишки, суми), калібруючи масштаб за цифрами з розмови. Реальне вивантаження і NDA для прототипу не потрібні | — |
| Збірка прототипу | Мапить дані та імпортує через конектор до тестової бази Odoo (не в прод), генерує конфігурацію процесів (Studio/low-code), збирає дашборд | DevOps розгортає/підтверджує тестовий інстанс (за потреби) |
| Валідація | Проганяє авто-перевірки: дані імпортовані, процес проходить end-to-end, дашборд рахує коректно | Solution Architect дає фінальне «придатно» перед показом |
| Демо прототипу | Генерує персональний скрипт демо і список решти gap'ів | Проводить демо клієнту (точка довіри) |
| Скоуп і КП | З прототипу + gap'ів збирає точний скоуп, модель співпраці та чернетку КП | Менеджер/архітектор затверджує КП (за хвилини, не години) |
| Рішення і handover | Пакує прототип + транскрипт + скоуп у готовий handover-пакет для delivery, оновлює метрики | Підпис договору |

Таймлайн: T0 → T+48 год

Той самий процес у часі. Ключова ідея — збір даних і збірка йдуть без очікування клієнта, тому 48 годин реальні.

| Момент | Що відбувається | Хто | Час |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 | Консультація: жива розмова, агент пише live-нотатки | Люд. менеджер | 45–60 хв |
| T0 + 1–2 год | Транскрипт → процеси, болі, процес-герой, gap-аналіз, чернетка скоупу | AI → Люд. архітектор перевіряє (10–15 хв) | ~2 год |
| T0 + 2–6 год | Збір публічних сигналів + генерація і калібрування синтетики | AI | ~4 год, паралельно |
| T0 + 6–24 год | Мапінг та імпорт даних до тестової бази Odoo через конектор, конфігурація процесу-героя, дашборд | AI (+ DevOps за потреби) | машинний час |
| T + 24 год | Авто-перевірки → фінальне «придатно» | AI → Люд. Solution Architect | 15–30 хв людини |
| T + 24–48 год | Скрипт демо і список gap'ів готові; проводимо демо; паралельно збирається чернетка КП | AI → Люд. менеджер | демо 45–60 хв |
| Після демо | КП затверджено, handover-пакет зібрано, чекаємо рішення клієнта | Люд. затвердження (хвилини) | рішення ≤ 7 днів (мета) |

Людський час на всьому треку — близько 2–4 годин; решту закриває агент, включно зі збіркою прототипу в Odoo. Вузьке місце — лише календар двох живих зустрічей.

Стратегія даних: прибираємо головний блокер

Раніше прототип чекав, поки клієнт підпише NDA і вивантажить дані — це затягувалося на дні й було найвужчим місцем. Тепер агент не чекає клієнта, а збирає дані сам за дворівневою моделлю.

Tier 1 — миттєвий прототип (без NDA, єдиний режим пілота):

•  Реальні публічні сигнали про клієнта — агент збирає каталог товарів із сайту та маркетплейсів клієнта (Rozetka, Prom, Хорошоп — каталог публічний), реальну назву, бренд, локації, структуру команди. Прототип одразу виглядає як «ваш бізнес».

•  Синтетичний приватний шар — історія продажів, залишки, суми генеруються правдоподібно, з калібруванням масштабу за цифрами з розмови («≈N позицій, ≈M замовлень на день»), щоб не спотворити біль і скоуп.

•  Результат: прототип може бути готовий у день зустрічі, без юридичних та IT-затримок на боці клієнта.

Tier 2 — реальні дані (поза пілотом, вже у проекті):

•  Поглиблена валідація на реальному вивантаженні клієнта — це крок уже законтрактованого проекту, не пілота. Відповідні угоди щодо даних оформлюються тоді ж.

•  На самому пілоті лишаємося на Tier 1: публічне + синтетика. NDA на пілоті не підписуємо.

Компаундинг: кожен зібраний прототип поповнює бібліотеку галузевих шаблонів даних — наступний прототип у тій самій вертикалі агент збирає швидше. Це посилює «галузевий мозок».

Межа чесності: у демо прямо позначаємо, що транзакційні дані змодельовані на основі вашого реального профілю — це прототип-доказ, а не вивантаження вашої бази.

Як агент збирає прототип технічно

Щоб «AI збирає дані сам» не лишилося гаслом — ось конкретний конвеєр.

1. Збір публічних сигналів. Агент знімає дані звідти, де вони відкриті:

•  Сайт клієнта — sitemap, розмітка JSON-LD/OpenGraph, сторінки каталогу та «про компанію» → товари, категорії, бренд-асети, опис.

•  Маркетплейси — каталоги на Rozetka, Prom.ua, Хорошоп, Modna Kasta (ToDo з ними вже інтегрується) → SKU, ціни, фото, індикатори залишків.

•  Локації та команда — Google Business/Maps (точки, години), LinkedIn і сайт → оргструктура та масштаб.

На виході — нормалізований каталог і профіль компанії, готові до завантаження.

2. Генерація синтетичного приватного шару. Транзакції, яких немає у відкритому доступі, агент моделює за правилами, а не «зі стелі»:

•  розподіл Парето за SKU (≈20% позицій дають ≈80% обороту), сезонність, правдоподібний середній чек і глибина замовлення;

•  калібрування за цифрами з розмови — кількість SKU, замовлень на день, середній чек задаються тим, що клієнт назвав, щоб не спотворити масштаб і біль.

3. Мапінг та імпорт в Odoo через конектор (External API, XML-RPC/JSON-RPC): агент розкладає зібране по моделях Odoo і пише напряму в ізольовану тестову базу (не в прод):

| Що зібрали | Модель Odoo |
| --- | --- |
| Контрагенти, клієнти, постачальники | res.partner |
| Каталог, категорії, ціни | product.template / product.product |
| Історія продажів, замовлення | sale.order / sale.order.line |
| Залишки та рухи складу | stock.quant / stock.move |
| Ліди та воронка | crm.lead |

4. Конфігурація «процесу-героя». Поля, статуси, автоматизації та права під ключовий процес клієнта агент збирає через Odoo Studio + low-code скафолдинг — без повноцінної розробки, на рівні прототипу; інженер за потреби докручує.

5. Дашборд під той біль, який клієнт озвучив (Odoo Dashboards/Spreadsheet): метрики, які він хоче бачити, рахуються на завантажених даних.

6. Авто-перевірки перед показом (без них прототип не йде на демо): цілісність імпорту (лічильники записів сходяться), end-to-end прогін процесу-героя (лід → замовлення → склад → оплата проходить без обривів), збіжність цифр на дашборді, відсутність биття посилань і порожніх обов'язкових полів. Фінальне «придатно» дає архітектор.

Стек агента: Fathom (транскрипт і самарі) → LLM-оркестратор (аналіз, скоуп, gap-аналіз, генерація конфігурації і синтетики) → конектор Odoo до тестової бази (імпорт, конфігурація, дашборд — не в прод) → бібліотека галузевих шаблонів (поповнюється з кожним прототипом). Точки людського контролю — скоуп і фінальне «придатно».

Що для цього треба підключити

Щоб AI-агент реально закривав кроки, а не на словах:

•  Рекордер зустрічей (Fathom) — вже підключений: дає транскрипти і самарі автоматично.

•  Odoo-конектор (API) до ізольованої тестової бази (не до нашого проду) — імпорт даних прототипу, конфігурація, дашборд. Ключова інтеграція пілота — підключити в першу чергу.

•  Ізольоване середовище (тестова база) — окремий інстанс Odoo під прототип, куди й пише конектор; дані лише публічні та синтетичні, видаляються за запитом.

Бот, який збирає інформацію по лідах, працює в поточному потоці; менеджер вносить її до нашої робочої CRM вручну. Конектор навмисно підключаємо лише до тестової бази прототипу, а не до нашого проду, — тому внесення ліда лишається ручним за дизайном, а не через обмеження.

Ролі (скорочені до мінімуму)

•  AI-агент — основний виконавець: аналіз, скоуп, gap-аналіз, збір публічних даних, синтетика, збірка прототипу в тестовій базі Odoo через конектор, КП, follow-up, метрики.

•  Sales-менеджер — вносить зібрану ботом інформацію про лід в Odoo; два живих контакти: консультація та демо; затвердження КП.

•  Solution Architect — дві точки контролю: перевірка скоупу і фінальне «придатно» по прототипу.

•  DevOps — розгортає середовище (разово/за шаблоном, далі автоматизується).

•  Owner пілота (Head of Odoo Implementation) — стежить, що підхід працює, читає метрики.

Бізнес-аналітик у ручному режимі більше не потрібен на пресейлі — його роботу (розбір, скоуп, gap-аналіз) робить агент, людина лише валідує.

Коли застосовуємо

«Важкий калібр» для середніх/великих угод: виправданий бюджет, є кваліфікація, є зрозумілий «процес-герой». Готовність дати реальні дані більше не входить у критерії входу — Tier 1 будується без них. Дрібні швидкі угоди — звичайна воронка з галузевою демо-пісочницею (її агент теж готує заздалегідь).

Альтернативний сценарій. Існує парний план — «Прототип на першій зустрічі»: там прототип готується ще ДО першої зустрічі (для гарячих входів зі зрозумілою вертикаллю, заради максимального вау-ефекту). Цей базовий сценарій («до підпису») лишається для складних/нетипових бізнесів, де без discovery-розмови великий ризик промахнутися з «процесом-героєм». Вибір між базовим і альтернативним фіксується на гейті Go/No-Go.

Go/No-Go: чи будувати прототип

Збірка прототипу — це вкладення (години агента, інфраструктура, час архітектора). Не будуємо «всім підряд»: перед збіркою — швидкий гейт, рішення фіксує Solution Architect або Owner пілота.

Будуємо, якщо: бюджет і потреба підтверджені на консультації; є доступ до ОПР і зрозумілий «процес-герой»; це потенційний клієнт.

Не будуємо (або спершу перевіряємо): немає кваліфікації/бюджету — ведемо звичайною воронкою з демо-пісочницею; є сигнали, що це конкурент або запит заради «подивитися, як ви це робите».

Стеля витрат. На прототип закладаємо ліміт за часом і токенами (фіксуємо на старті пілота). Уперлися в стелю — це сигнал, що кейс складний: його дивиться людина, а не «дотискає» агент.

Захист напрацювань. Прототип і його конфігурацію клієнту не передаємо і не експортуємо — він лишається в нашій тестовій базі як вітрина до підпису. Це закриває ризик, що підхід або конфігурацію заберуть і зроблять самі.

Чому це закриває угоди

ERP-угода стоїть на довірі та страху помилитися з вибором на роки вперед. Прототип до підпису б'є прямо в це: клієнт перестає купувати обіцянку і починає купувати те, що вже бачить.

Що клієнт реально отримує:

•  не презентацію, а вхід у систему, де вже крутиться його бізнес — до того, як він заплатив;

•  знятий ризик «купили кота в мішку» — головне гальмо ERP-рішення;

•  доказ компетентності команди на його кейсі, а не на чужій success story.

Робота з типовими запереченнями:

| Заперечення клієнта | Чим закриваємо |
| --- | --- |
| «А раптом не ляже на наш бізнес?» | Прототип на ваших процесах і каталозі — дивіться до підпису |
| «Впровадження довге й дороге» | Робочий прототип за 48 год; скоуп і КП — із прототипу, а не з здогадок |
| «Ви не знаєте нашу галузь» | Прототип уже говорить мовою вашої вертикалі (галузевий мозок росте з кожним кейсом) |
| «Боюся віддавати дані» | Прототип будуємо без вашого вивантаження і без NDA — лише публічні та змодельовані дані |
| «Доведіть, що вмієте» | Демо не на абстрактному прикладі, а на вашому каталозі, брендах і цифрах |

Чим відбудовуємося від конкурентів: звичайний інтегратор показує типове демо «взагалі про Odoo». Ми показуємо ваш бізнес в Odoo — це різниця між «подивіться, що система вміє» і «подивіться, як працюєте в ній ви». Для Gold Partner з галузевою експертизою це природне посилення позиціонування, а не трюк.

Зв'язок із моделлю співпраці: прототип → точний скоуп → вибір формату (turnkey / T&M / outstaffing) на фактах, а не на здогадках. Що точніший скоуп на вході, то менше переузгоджень і переробок після старту — це знижує конфлікти в delivery і захищає маржу проекту.

Міст: прототип → впровадження

Прототип зібраний на синтетиці в тестовій базі — це доказ, а не продакшн-система. Якщо не проговорити межу, виникає небезпечне очікування: «ви зібрали за 48 годин — чому проект коштує місяці?». Тому з першої хвилини демо і в КП фіксуємо:

•  Прототип = доказ концепції. Показує, що ваші процеси лягають на Odoo, і знімає ризик вибору.

•  Впровадження = окрема робота. На реальних даних, із продакшн-конфігурацією та інтеграціями (ПРРО, банки, Нова Пошта, телефонія), правами, навчанням і перенесенням — за нашою методологією з 11 етапів.

•  Що переюзується: скоуп, мапінг, gap-аналіз і чернетка конфігурації з прототипу пришвидшують старт впровадження — це реальна економія, але не «все вже готово».

Сам прототип не віддаємо клієнту як робочий продукт (чому — див. «Go/No-Go: захист напрацювань»).

Метрики успіху

Таргети нижче — гіпотези пілота, а не факти. Baseline-колонка оцінкова: у перший день пілота фіксуємо реальні цифри по 2–3 нещодавніх «ручних» угодах, щоб порівняння було чесним, і лише потім звіряємо з метою.

| Метрика | Baseline (ручний пресейл) | Мета пілота | Як рахуємо |
| --- | --- | --- | --- |
| Людино-годин на угоду | 16–24 год (3–5 роб. днів із перемиканнями) | ≤ 4 год | сума тайм-трекінгу по всіх ролях |
| Частка кроків без участі людини | ~10% | ≥ 50% (7 із 14 кроків чек-листа) | авто-кроки / усі кроки |
| «Важкі» людські точки | весь аналіз і збірка вручну | рівно 2 (розмова + демо) | кроки, що потребують >15 хв людини |
| Конверсія «консультація → договір» | ~20% | ≥ 35% | підписано / проведено консультацій |
| Time-to-prototype | 5–10 роб. днів (чекаємо вивантаження від клієнта) | ≤ 48 год (stretch ≤ 24 год) | годин від T0 до готовності демо |
| Час до рішення клієнта | 14–21 день | ≤ 7 днів | днів від демо до «так/ні» |
| Відгук клієнта на демо | — | ≥ 80% позитивних | структурований фідбек після демо |

Мінімальний поріг «пілот удався»: time-to-prototype ≤ 48 год щонайменше на 2 з 3 угод, людино-години ≤ 6 год у середньому і позитивний відгук на демо ≥ 2 з 3. Якщо не досягнуто — розбираємо, що саме агент не закрив, до рішення про масштабування.

Чесність вимірювань. 2–3 угоди — це якісний сигнал, а не статистика. Тому: не беремо в пілот лише «легкі» угоди (selection bias спотворить конверсію); порівнюємо з подібними за розміром і галуззю угодами зі звичайної воронки, а не з середнім по всіх (attribution); не екстраполюємо конверсію пілота на всю воронку. Операційні метрики (години, time-to-prototype) на малій вибірці надійні; висновки про конверсію — обережно, як гіпотезу для наступної хвилі.

Економіка пілота

Цифри нижче — модель із припущеннями (позначені ★). Підставте свої реальні ставки та конверсію — структура розрахунку не зміниться.

Собівартість одного пресейлу (людино-години):

|  | Ручний пресейл | AI-first пресейл |
| --- | --- | --- |
| Людино-годин на угоду | ~20 год ★ | ~4 год |
| За ставки R = 600 грн/год ★ | ~12 000 грн | ~2 400 грн |
| Економія на угоду | — | ~9 600 грн (~80%) |

Агент робить і аналіз, і збірку прототипу в Odoo, тому людино-час на угоду падає приблизно вп'ятеро. До годин агента додається вартість інфраструктури (токени LLM, середовище прототипу, підтримка конектора Odoo) — десятки–сотні гривень на угоду, у рази менше за зекономлений людино-час, тому знак економії не змінюється, але чесно її закладаємо.

Але головний ефект — не собівартість, а пропускна здатність воронки. Собівартість пресейлу важлива, проте реальні гроші — тут:

•  Дешевші «порожні» пресейли. Угода, яка не закрилася, коштує приблизно в 5 разів менше → можна проганяти більше лідів тим самим складом, не боячись «злити години аналітика намарно».

•  Вища конверсія. Зростання 20% → 35% за тієї ж кількості консультацій — це +75% підписаних договорів на ту саму місткість sales-команди.

•  Швидший оберт воронки. Time-to-decision з 14–21 дня до ≤ 7 днів → більше закритих угод на тому ж sales-ресурсі за квартал.

Ілюстрація (★ підставити свої числа): 100 консультацій/квартал. За 20% і середнього чека проекту C → 20 угод. За 35% → 35 угод, тобто +15 проектів на квартал на тому ж вхідному потоці. Навіть скромний середній чек робить цей приріст кратно вагомішим за всю економію на людино-годинах. Економія на пресейлі — приємний бонус; важіль — конверсія і швидкість.

Що заміряємо в пілоті, щоб підтвердити модель: фактичні людино-години (тайм-трекінг), фактичну конверсію пілотних угод vs звичайної воронки, фактичне time-to-decision.

Ризики та мітигація

•  AI помиляється у скоупі/конфігурації (галюцинації). → Обов'язкові точки контролю людиною: скоуп і фінальне «придатно». Агент готує — людина підтверджує, відповідальність лишається на архітекторі.

•  Зарання автоматизація складного. → На старті агент робить чернетки і рутину; частку автономії нарощуємо в міру довіри до якості, а не одразу.

•  Клієнт не дає дані. → Більше не блокер: Tier 1 будується на публічних + синтетичних даних без участі клієнта.

•  Синтетика виглядає неправдоподібно / спотворює масштаб. → Калібрування за цифрами з розмови + реальні публічні сигнали клієнта (каталог, бренд). Масштаб (кількість SKU, обсяг замовлень) звіряється з тим, що клієнт назвав.

•  Клієнт вирішить, що ми «взяли його дані без дозволу». → У демо прямо проговорюємо: публічне зібрано з відкритих джерел, транзакції змодельовані; реальне вивантаження на пілоті не беремо.

•  Завищені очікування клієнта. → Скрипт демо з першої хвилини називає це прототипом-доказом.

•  Дані / приватність. → На пілоті лише публічні та синтетичні дані, NDA не потрібен; прототипи — в ізольованому середовищі, видаляються за запитом.

•  Парсинг маркетплейсів порушує їхні ToS / веде до блокувань. → Беремо лише публічно доступний каталог, поважаємо robots.txt і ліміти запитів, не обходимо захист; за ризику — ручний збір або скриншоти. Юрист разово перевіряє нашу практику збору і фіксує, що збирати можна.

•  Збір персональних даних (команда, контакти). → Беремо бізнес-профіль (каталог, бренд, локації), а не особисті дані; по людях — лише публічну оргструктуру, без надлишкових ПД. Зберігаємо в ізольованому середовищі, видаляємо за запитом; для клієнтів з ЄС тримаємо на увазі GDPR.

•  Демо падає вживу (інстанс недоступний, баг у прототипі). → За годину до демо — прогін end-to-end і перевірка інстансу; запасний план: заздалегідь записаний відеопрогін і ключові скриншоти, щоб показати цінність навіть за збою.

Чесно: на складних ERP-угодах людська діагностика та інженерне судження лишаються критичними. AI прибирає рутину і пришвидшує, але точки довіри — жива розмова і валідація архітектора — навмисно лишені за людьми. Це не обмеження, а те, що робить результат надійним.

Експлуатація агента та запобіжники

Агент став основним виконавцем — отже, у нього має бути власник і запобіжники, інакше він сам стає точкою відмови.

•  Власник експлуатації. Призначена людина (на пілоті — Owner пілота) стежить, що агент працює, розбирає збої, веде лог інцидентів.

•  Якщо агент падає посеред збірки. Відкат до ручного режиму: спеціаліст доводить прототип руками за вже готовою специфікацією — демо не зривається. Збій фіксуємо для розбору.

•  Планка якості замість «на око». Фінальне «придатно» — за чек-листом авто-перевірок (див. «Як агент збирає прототип технічно», крок 6), а не побіжний погляд за пару хвилин. Відповідальність — на архітекторі.

•  Безпека тестової бази. Ізольований інстанс з обмеженим доступом, без зв'язку з нашим продом; лише публічні/синтетичні дані; видалення прототипу за графіком або запитом.

•  Залежність від інструментів. Fathom, LLM-провайдер, конектор — точки залежності. Тримаємо план Б (ручний транскрипт, ручна збірка) і не зав'язуємо критичні дані на один зовнішній сервіс.

•  Концентрація знань. Бібліотека галузевих шаблонів — цінний актив і ризик «ключової людини». Документуємо шаблони і процес, щоб їх міг підтримувати не один спеціаліст.

План обкатки

1.  AI-агент готує шаблони: чек-лист даних, скрипт демо, форма зворотного зв'язку.

2.  Підключаємо Odoo-конектор до ізольованої тестової бази (не до проду; пріоритет — він закриває збірку прототипу).

3.  Відбираємо 2–3 угоди з воронки.

4.  Проганяємо пілот, агент сам логує метрики (особливо людино-години та частку авто-кроків).

5.  Ретро: де агент упорався сам, де знадобилася людина, чи окупається підхід.

6.  Рішення: розширювати автономію агента / масштабувати / лишити точково.

Чек-лист на одну угоду (AI авто / Люд. ручне)

☐  Люд. Інформація по ліду (зібрана ботом) внесена в Odoo вручну

☐  AI Бриф до зустрічі підготовлено

☐  Люд. Консультацію проведено і записано

☐  AI Транскрипт розібрано, скоуп і gap-аналіз готові

☐  Люд. Скоуп перевірено архітектором

☐  AI Публічні дані клієнта зібрано + синтетичний шар згенеровано й відкалібровано

☐  AI Дані змаплено й імпортовано в тестову базу Odoo через конектор, конфігурацію і дашборд зібрано

☐  AI Авто-перевірки пройдено

☐  Люд. Прототип провалідовано (фінальне «придатно»)

☐  Люд. Демо проведено

☐  AI Скоуп і чернетку КП зібрано

☐  Люд. КП затверджено

☐  AI Handover-пакет зібрано, метрики занесено

☐  Люд. Договір підписано