Пілот (альтернатива): «Прототип на першій зустрічі»

Внутрішній регламент ToDo LTD. Версія 1.0 — альтернатива до плану «Ваша система — до підпису». Відмінність одна: прототип готовий ДО першої зустрічі — виходимо до клієнта одразу зі зібраною під нього системою, заради максимального вау-ефекту. Ціна за це — глибший заочний аналіз клієнта та галузі силами AI-агента. Рамки ті самі: конектор лише до ізольованої тестової бази (прод не чіпаємо), лід вноситься вручну, працюємо на Tier 1 без NDA.

Суть

У базовому варіанті прототип збирається ПІСЛЯ консультації. Тут — навпаки: AI-агент проводить глибокий заочний аналіз клієнта та його галузі і збирає прототип Odoo ЗАЗДАЛЕГІДЬ, тож на першу ж зустріч ми приходимо, коли клієнт уже може залогінитися й побачити свій бізнес у системі. Перший контакт перетворюється з «розкажіть про себе» на «дивіться, як це вже працює у вас» — миттєва відбудова від будь-якого конкурента і максимальний ефект.

У чому відмінність від базового варіанта

|  | Базовий: «до підпису» | Альтернатива: «на першій зустрічі» |
| --- | --- | --- |
| Коли будуємо прототип | після консультації (T0) | до першої зустрічі |
| Перший контакт | розмова-discovery | демо готового прототипу + discovery вживу |
| Головний вхід агента | розбір транскрипту зустрічі | глибокий заочний аналіз клієнта + галузі |
| Калібрування даних | за цифрами з розмови | за галузевими нормами + кваліфікацією бота, правиться вживу |
| Ризик «промахнутися» | нижчий (був discovery) | вищий (будуємо наосліп) → гасимо галузевими шаблонами |
| Ефект на клієнта | сильний | максимальний (вау) |

Обидва варіанти використовують один рушій: AI-агент, конектор до тестової бази, Tier 1. Відрізняється момент збірки та глибина попереднього аналізу.

Коли який варіант

•  Альтернатива «на першій зустрічі» — для гарячих вхідних із зрозумілою вертикаллю, де в нас є сильні галузеві шаблони і достатньо публічних даних (e-commerce, роздріб, послуги з каталогом, товарний бізнес). Там вау-ефект максимально окуповує ризик сліпої збірки.

•  Базовий «до підпису» — для складних/нетипових бізнесів, де без discovery великий ризик промахнутися з «процесом-героєм». Спершу поговорити, потім будувати.

Вибір варіанта по конкретній угоді фіксується на гейті Go/No-Go (нижче).

Рамки пілота

Пілот запускаємо на вузькому, але реальному обсязі — 2–3 угоди. Що задіюємо і що ні:

Використовуємо на пілоті:

•  Fathom — транскрипти та самарі зустрічей (вже підключений).

•  Odoo-конектор (API) до ізольованої тестової бази (не до проду) — агент збирає прототип: мапінг, імпорт даних, конфігурація, дашборд.

•  Ізольований інстанс Odoo (тестова база) під кожен прототип — саме до нього підключається конектор; наш продакшн-Odoo не зачіпається.

•  Глибокий заочний ресерч — розширений збір по клієнту та галузі (див. розділ про аналіз). Це головна відмінність: тут він критичний, бо замінює discovery-розмову.

Вручну (за людьми):

•  внесення ліда до нашої робочої CRM — менеджер вносить зібрану ботом інформацію вручну (ліди створюються самі) й узгоджує слот першої зустрічі;

•  перша зустріч — демо прототипу і discovery вживу;

•  перевірка гіпотези та скоупу, фінальне «придатно», затвердження КП, підпис.

Поза пілотом:

•  NDA та реальне вивантаження даних клієнта — працюємо лише на Tier 1 (публічне + синтетика).

Принцип розподілу

AI-агент робить усе, що є обробкою інформації, і збирає прототип заздалегідь: глибокий заочний аналіз клієнта та галузі, гіпотеза «процесу-героя», збір даних, синтетика, мапінг та імпорт до тестової бази Odoo (через конектор), конфігурація процесів, скрипт першої зустрічі, дотюнінг після зустрічі, скоуп, КП, follow-up, метрики.

Людина робить лише незамінне: вносить лід, веде першу зустріч (демо + живий discovery), ухвалює інженерне рішення «придатно/непридатно», затверджує КП, підписує.

Процес покроково: хто що робить

| Етап | AI Робить AI-агент | Люд. Робить людина (мінімум) |
| --- | --- | --- |
| Лід і кваліфікація | Ліди створюються самі; кваліфікаційну інформацію (галузь, розмір, біль, системи) збирає бот | Менеджер вносить інформацію в Odoo і узгоджує слот першої зустрічі (із запасом ≥ 48 год, щоб встигнути зібрати прототип) |
| Глибокий заочний аналіз | Глибоко досліджує клієнта (сайт, маркетплейси, соцмережі, відгуки, вакансії, новини) + галузеву специфіку (типові процеси, болі, KPI, регуляторика, які модулі Odoo зазвичай потрібні); формулює гіпотезу «процесу-героя» | Архітектор звіряє гіпотезу процесу-героя (10–15 хв) — це ключова точка контролю до сліпої збірки |
| Підбір даних (без очікування клієнта) | Публічні сигнали (каталог, бренд, локації) + синтетичний шар, калібрований за галузевими нормами та кваліфікацією (а не за розмовою — її ще не було) | — |
| Збірка прототипу (до зустрічі) | Мапить дані та імпортує через конектор до тестової бази Odoo (не в прод), конфігурує «процес-герой» (Studio/low-code), збирає дашборд; готує 1–2 запасні гіпотези на випадок промаху | DevOps підтверджує тестовий інстанс; Solution Architect дає «придатно» ДО зустрічі |
| Перша зустріч (демо + discovery) | Генерує скрипт зустрічі: сценарій демо + питання для перевірки гіпотез | Веде зустріч: показує прототип, вживу звіряє і підкручує під реальність клієнта, збирає реакції — головна точка довіри |
| Дотюнінг + скоуп і КП | За нотатками зустрічі править прототип, збирає точний скоуп, модель співпраці та чернетку КП | Менеджер/архітектор затверджує КП |
| Рішення і handover | Пакує прототип + транскрипт зустрічі + скоуп у handover-пакет для delivery, оновлює метрики | Підпис договору |

Таймлайн: кваліфікований лід → перша зустріч

Тут відлік іде не від консультації, а від кваліфікованого ліда: усе треба встигнути ДО зустрічі.

| Момент | Що відбувається | Хто | Час |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 (кваліфікований лід) | Менеджер вносить лід, узгоджує слот першої зустрічі на день X (X − T0 ≥ 48 год) | Люд. менеджер | хвилини |
| T0 + 1–3 год | Глибокий заочний аналіз клієнта + галузі, гіпотеза процесу-героя | AI → Люд. архітектор звіряє гіпотезу (10–15 хв) | ~3 год |
| T0 + 3–8 год | Збір публічних сигналів + синтетика, калібрування за галузевими нормами | AI | ~5 год, паралельно |
| T0 + 8–24 год | Мапінг та імпорт до тестової бази через конектор, конфігурація, дашборд, запасні гіпотези | AI (+ DevOps) | машинний час |
| До дня X | Авто-перевірки → фінальне «придатно» | AI → Люд. Solution Architect | 15–30 хв людини |
| День X — перша зустріч | Демо готового прототипу + discovery вживу, звірка і підкрутка гіпотез | Люд. менеджер (+ агент готує скрипт) | 60–90 хв |
| Після зустрічі | Дотюнінг за нотатками, скоуп і КП, чекаємо рішення | AI → Люд. затвердження | рішення ≤ 7 днів (мета) |

Прототип зобов'язаний бути готовим до дня X — це жорстка вимога підходу. Людський час на всьому треку — близько 4–5 годин (зустріч тут довша, бо поєднує демо і discovery); решту закриває агент.

Стратегія даних: прибираємо головний блокер

Як і в базовому варіанті, агент не чекає клієнта і збирає дані сам. Різниця — у калібруванні: розмови ще не було, тому спираємося на галузь.

Tier 1 — миттєвий прототип (без NDA, єдиний режим пілота):

•  Реальні публічні сигнали про клієнта — каталог із сайту та маркетплейсів (Rozetka, Prom, Хорошоп), реальна назва, бренд, локації, структура команди. Прототип одразу виглядає як «ваш бізнес».

•  Синтетичний приватний шар — історія продажів, залишки, суми, калібровані за галузевими бенчмарками (типові для вертикалі кількість SKU, середній чек, обсяг замовлень) і за тим, що бот зібрав під час кваліфікації. На зустрічі цифри звіряємо з реальністю клієнта і за потреби підкручуємо live.

•  Результат: прототип готовий до зустрічі, без юридичних та IT-затримок.

Tier 2 — реальні дані (поза пілотом, вже у проекті): поглиблена валідація на реальному вивантаженні — крок законтрактованого проекту, не пілота. NDA на пілоті не підписуємо.

Компаундинг: тут він особливо цінний — що більше прототипів у вертикалі, то точніші галузеві бенчмарки і шаблони, то менший ризик промахнутися наосліп. «Галузевий мозок» — головний актив цього підходу.

Межа чесності: на зустрічі з першої хвилини позначаємо, що зібрали публічне про вас і типове для галузі, а транзакції змоделювали — це прототип-доказ і стартова точка для налаштування, а не вивантаження вашої бази.

Глибокий заочний аналіз: що саме досліджує агент

Це серце підходу. Раз discovery-розмови до збірки немає, її замінює якість заочного аналізу.

Про клієнта:

•  сайт і маркетплейси — каталог, асортимент, ціни, бренд, географія;

•  соцмережі та відгуки — як продають, на що скаржаться клієнти, тон бренду;

•  вакансії та новини — сигнали зростання, больових точок, поточних систем («шукаємо оператора 1С», «впроваджуємо склад» — золото для гіпотези);

•  конкуренти — що в них із процесами та асортиментом, де клієнт відстає/випереджає.

Про галузь:

•  типові процеси вертикалі і де зазвичай «горить» (склад, повернення, маркетплейс-синхронізація, виробництво під замовлення тощо);

•  характерні KPI та звіти, які в цій вертикалі хочуть бачити;

•  регуляторика й обов'язкові інтеграції (ПРРО, маркування, ЕРН та ін.);

•  які модулі Odoo зазвичай закривають цю вертикаль — беремо з нашої бібліотеки шаблонів.

Гіпотеза «процесу-героя». На перетині заявленого болю (бот), публічних сигналів і галузевих пріоритетів агент обирає один процес, навколо якого будує прототип, і готує 1–2 запасних на випадок промаху. Гіпотезу до збірки звіряє архітектор — дешевше поправити гіпотезу, ніж перезбирати прототип.

Як агент збирає прототип технічно

Конвеєр той самий, що в базовому варіанті, але з посиленим кроком аналізу та збіркою до зустрічі.

1. Збір публічних сигналів — сайт (sitemap, JSON-LD/OpenGraph), маркетплейси (Rozetka, Prom.ua, Хорошоп, Modna Kasta), Google Business/Maps, LinkedIn → нормалізований каталог і профіль.

2. Генерація синтетики — розподіл Парето за SKU, сезонність, середній чек; калібрування за галузевими бенчмарками і кваліфікацією бота.

3. Мапінг та імпорт в Odoo через конектор (External API, XML-RPC/JSON-RPC) — агент пише напряму в ізольовану тестову базу (не в прод):

| Що зібрали | Модель Odoo |
| --- | --- |
| Контрагенти, клієнти, постачальники | res.partner |
| Каталог, категорії, ціни | product.template / product.product |
| Історія продажів, замовлення | sale.order / sale.order.line |
| Залишки та рухи складу | stock.quant / stock.move |
| Ліди та воронка | crm.lead |

4. Конфігурація «процесу-героя» — поля, статуси, автоматизації та права через Odoo Studio + low-code скафолдинг; агент готує і запасні гіпотези.

5. Дашборд під типові для вертикалі KPI (Odoo Dashboards/Spreadsheet).

6. Авто-перевірки до зустрічі — цілісність імпорту, end-to-end прогін процесу-героя, збіжність дашборда, відсутність биття/порожніх полів. Фінальне «придатно» дає архітектор до дня X.

Стек агента: Fathom (для запису зустрічі) → LLM-оркестратор (глибокий аналіз, галузь, гіпотеза, синтетика, конфігурація) → конектор Odoo до тестової бази (імпорт, конфігурація, дашборд — не в прод) → бібліотека галузевих шаблонів (головний актив підходу). Точки людського контролю — гіпотеза процесу-героя і фінальне «придатно».

Що для цього треба підключити

•  Рекордер зустрічей (Fathom) — вже підключений.

•  Odoo-конектор (API) до ізольованої тестової бази (не до нашого проду) — імпорт даних прототипу, конфігурація, дашборд. Ключова інтеграція пілота.

•  Ізольоване середовище (тестова база) — окремий інстанс під прототип, куди пише конектор; дані публічні/синтетичні, видаляються за запитом.

•  Бібліотека галузевих шаблонів — переднастройки і бенчмарки по вертикалях. У цьому підході вона критична: що вона багатша, то точніша сліпа збірка.

Бот, який збирає інформацію по лідах, працює в поточному потоці; менеджер вносить її до нашої робочої CRM вручну. Конектор навмисно підключаємо лише до тестової бази, а не до проду.

Ролі (скорочені до мінімуму)

•  AI-агент — основний виконавець: глибокий заочний аналіз, галузь, гіпотеза процесу-героя, збір даних, синтетика, збірка прототипу в тестовій базі через конектор, скрипт зустрічі, дотюнінг, КП, метрики.

•  Sales-менеджер — вносить лід в Odoo, узгоджує слот; веде першу зустріч (демо + discovery); затвердження КП.

•  Solution Architect — дві точки контролю: звірка гіпотези процесу-героя до збірки і фінальне «придатно».

•  DevOps — розгортає тестове середовище (за шаблоном).

•  Owner пілота (Head of Odoo Implementation) — стежить, що підхід працює, читає метрики, власник експлуатації агента.

Бізнес-аналітик у ручному режимі на пресейлі не потрібен — розбір, галузь, гіпотезу і скоуп робить агент, людина валідує.

Go/No-Go: чи будувати прототип ДО зустрічі

У цьому підході гейт суворіший, ніж у базовому: ми вкладаємося у збірку до того, як узагалі поговорили з клієнтом. Рішення фіксує Solution Architect або Owner пілота одразу після кваліфікації ліда.

Будуємо до зустрічі, якщо: лід кваліфікований ботом і гарячий (є бюджет/намір); вертикаль зрозуміла і в нас є по ній сильні шаблони; достатньо публічних даних, щоб прототип був упізнаваним; зустріч призначена із запасом ≥ 48 год.

Не будуємо заздалегідь (переходимо в базовий сценарій «після розмови»): вертикаль нетипова або без шаблону; мало публічних даних; сигнали, що це конкурент або «збирач безкоштовного консалтингу»; зустріч уже завтра — не встигаємо якісно.

Стеля витрат. На прототип — ліміт за часом і токенами. Уперлися в стелю до зустрічі — не виходимо із сирим прототипом, а перемикаємося на звичайну discovery-розмову.

Захист напрацювань. Прототип і його конфігурацію клієнту не передаємо і не експортуємо — він лишається в нашій тестовій базі як вітрина до підпису. Це закриває ризик, що підхід або конфігурацію заберуть і зроблять самі.

Чому це закриває угоди

Вау-ефект «ви побудували наш бізнес ще до зустрічі» — найсильніша відбудова: поки конкуренти надсилають типові презентації, ми показуємо живу систему клієнта. Це одразу переводить розмову з «продайте мені» на «як нам це докрутити».

Що клієнт отримує на першій же зустрічі:

•  не презентацію і не опитування, а вхід у систему, де вже крутиться його бізнес;

•  відчуття, що ми розібралися в його справі та галузі до того, як витратили його час;

•  знятий ризик вибору ще до того, як він щось розповів.

Робота з типовими запереченнями:

| Заперечення клієнта | Чим закриваємо |
| --- | --- |
| «А раптом не ляже на наш бізнес?» | Ось ваш бізнес уже в системі — на першій зустрічі, до підпису |
| «Ви не знаєте нашу галузь» | Прототип побудований на галузевій специфіці та публічних даних про вас — судіть самі за точністю |
| «Впровадження довге й дороге» | Бачите прототип за зустріч; скоуп і КП — із нього, а не з здогадок |
| «Боюся віддавати дані» | Ми нічого у вас не брали: публічне + змодельоване, без вивантаження і NDA |
| «Це ви шаблон показуєте» | Ні — ваш каталог, бренд, ваші цифри по галузі; давайте підкрутимо під вас прямо зараз |

Відбудова від конкурентів: різниця між «ось що вміє Odoo» і «ось як уже працюєте в Odoo ви, і ми це зібрали, ще не поговоривши». Для Gold Partner із галузевою експертизою — потужна демонстрація компетентності.

Міст: прототип → впровадження

Прототип зібраний на синтетиці в тестовій базі — це доказ і стартова точка, а не продакшн-система. На першій зустрічі це особливо важливо проговорити, інакше вау-ефект породжує очікування «все вже готово».

•  Прототип = доказ концепції і чернетка. Знімає ризик вибору, задає напрямок.

•  Впровадження = окрема робота на реальних даних, із продакшн-конфігурацією, інтеграціями (ПРРО, банки, Нова Пошта, телефонія), правами, навчанням і перенесенням — за нашою методологією з 11 етапів.

•  Що переюзується: заочний аналіз, гіпотеза, мапінг, конфігурація-чернетка і скоуп пришвидшують старт — реальна економія, але не «все готово».

Сам прототип не віддаємо клієнту як робочий продукт (чому — див. «Go/No-Go: захист напрацювань»).

Метрики успіху

Таргети — гіпотези пілота. Baseline фіксуємо по 2–3 нещодавніх «ручних» угодах у перший день.

| Метрика | Baseline (ручний пресейл) | Мета пілота | Як рахуємо |
| --- | --- | --- | --- |
| Прототип готовий до зустрічі | немає такого | 100% (жорстка вимога) | готових до дня X / усіх |
| Час «лід → прототип готовий» | — | ≤ 48 год від кваліфікованого ліда | годин до «придатно» |
| Точність прототипу | — | ≥ 60% (гіпотеза процесу-героя підтвердилася на зустрічі) | підтверджені гіпотези / усі |
| Людино-годин на угоду | 16–24 год | ≤ 5 год | сума тайм-трекінгу |
| Конверсія «зустріч → договір» | ~20% | ≥ 35% (очікуємо вище за рахунок вау) | підписано / проведено зустрічей |
| Час до рішення клієнта | 14–21 день | ≤ 7 днів | днів від зустрічі до «так/ні» |
| Відгук на першій зустрічі | — | ≥ 80% виражений позитив/вау | структурований фідбек |

«Точність прототипу» — ключова метрика саме цього підходу. Вона показує, наскільки сліпа збірка влучає в реальність. Низька точність → підхід ризикований для цієї вертикалі, потрібні кращі шаблони або повернення до «після розмови».

Мінімальний поріг «пілот удався»: прототип готовий до зустрічі у 3 з 3 випадків, точність гіпотези ≥ 60% і виражений позитив на зустрічі ≥ 2 з 3.

Чесність вимірювань. 2–3 угоди — якісний сигнал, не статистика: не беремо лише «зручні» вертикалі (selection bias), порівнюємо з подібними угодами звичайної воронки (attribution), не екстраполюємо конверсію на малій вибірці. Операційні метрики (години, час, готовність до зустрічі) надійні; висновки про конверсію — як гіпотеза.

Економіка пілота

Цифри — модель із припущеннями (★). Підставте свої ставки та конверсію.

|  | Ручний пресейл | AI-first «на першій зустрічі» |
| --- | --- | --- |
| Людино-годин на угоду | ~20 год ★ | ~5 год |
| За ставки R = 600 грн/год ★ | ~12 000 грн | ~3 000 грн |
| Економія на угоду | — | ~9 000 грн (~75%) |

Собівартість трохи вища за базовий варіант (глибший аналіз + збірка наосліп), але все одно кратно нижча за ручний. Головний важіль той самий — пропускна здатність і конверсія:

•  Вища конверсія за рахунок вау-ефекту. Якщо перша зустріч із готовим прототипом піднімає конверсію навіть сильніше, ніж 20% → 35%, економіка підходу різко покращується — це й перевіряємо.

•  Коротший цикл. Discovery і демо поєднані в одній зустрічі → менше дотиків до рішення.

•  Ризик спекулятивної збірки обмежений гейтом Go/No-Go: будуємо заздалегідь лише під кваліфікований гарячий вхід.

Ілюстрація (★ свої числа): 100 зустрічей/квартал, за 20% → 20 угод, за 35% → 35, тобто +15 проектів на тому ж потоці. Приріст конверсії важливіший за економію на годинах — тому ключову ставку робимо на вау-ефект і міряємо «точність прототипу» як його запобіжник.

Ризики та мітигація

До базових ризиків цей підхід додає специфічні для «сліпої» збірки до розмови.

•  Промахнулися з процесом-героєм / болем (будували наосліп). → Гіпотезу до збірки звіряє архітектор; спираємося на галузеві шаблони (сильні пріори); агент готує 1–2 запасні гіпотези; на зустрічі подаємо як «стартову точку, налаштуємо вживу», а не як істину.

•  Виглядає нав'язливо/моторошно («побудували наш бізнес, не спитавши»). → З першої хвилини чесна рамка: «зібрали відкрите про вас і типове по галузі, щоб не витрачати вашу зустріч на порожню розмову; давайте налаштуємо під вас». Лише публічні джерела, жодного вивантаження.

•  Спекулятивна збірка під некваліфікованого / не того. → Go/No-Go: будуємо заздалегідь лише під гарячий кваліфікований вхід із призначеною зустріччю і зрозумілою вертикаллю.

•  Помилка в галузевому аналізі. → Шаблони і бенчмарки перевірені на минулих проектах; архітектор звіряє гіпотезу; за незнайомої вертикалі — переходимо в базовий сценарій.

•  AI помиляється у скоупі/конфігурації (галюцинації). → Контроль людиною: гіпотеза і фінальне «придатно». Відповідальність на архітекторі.

•  Завищені очікування (прототип уже на зустрічі). → Розділ «Міст»: з першої хвилини називаємо це прототипом-доказом і стартовою точкою.

•  Парсинг маркетплейсів порушує їхні ToS / блокування. → Лише публічний каталог, robots.txt і ліміти, без обходу захисту; за ризику — ручний збір/скриншоти; юрист разово перевіряє практику.

•  Збір персональних даних. → Беремо бізнес-профіль, не особисті дані; по людях — публічна оргструктура; ізольоване зберігання, видалення за запитом; для ЄС — GDPR.

•  Дані / приватність. → Лише публічні та синтетичні дані, NDA не потрібен; прототипи в ізольованому середовищі, видаляються за запитом.

Чесно: що агресивніший підхід, то вища ставка на якість заочного аналізу та галузевих шаблонів. Якщо вони слабкі — вау перетворюється на «ви не вгадали». Тому «точність прототипу» міряємо як головний запобіжник, а дві точки довіри (жива зустріч і валідація архітектора) навмисно лишені за людьми.

Експлуатація агента та запобіжники

•  Власник експлуатації (Owner пілота) стежить, що агент працює, розбирає збої, веде лог інцидентів.

•  Якщо агент не встигає/падає до зустрічі. Відкат: перемикаємося на базовий сценарій «після розмови» — перша зустріч іде як звичайний discovery, прототип збираємо потім. Вау втрачаємо, угоду ні.

•  Планка якості замість «на око». Фінальне «придатно» — за чек-листом авто-перевірок (див. розділ про збірку), плюс звірка гіпотези процесу-героя. Відповідальність на архітекторі.

•  Безпека тестової бази. Ізольований інстанс з обмеженим доступом, без зв'язку з продом; лише публічні/синтетичні дані; видалення за графіком/запитом.

•  Залежність від інструментів. Fathom, LLM-провайдер, конектор — точки залежності; тримаємо план Б (ручний розбір, ручна збірка).

•  Концентрація знань. Бібліотека галузевих шаблонів — головний актив і ризик «ключової людини»: документуємо шаблони і бенчмарки, щоб їх підтримував не один спеціаліст.

План обкатки

1.  AI-агент готує галузеві шаблони і бенчмарки по 1–2 цільових вертикалях, скрипт першої зустрічі, форму зворотного зв'язку.

2.  Підключаємо Odoo-конектор до ізольованої тестової бази (не до проду).

3.  Відбираємо 2–3 гарячих вхідних ліди в цих вертикалях.

4.  По кожному: гейт Go/No-Go → заочний аналіз → гіпотеза (звірка архітектором) → збірка до зустрічі → перша зустріч із прототипом.

5.  Логуємо метрики, особливо точність прототипу і відгук на зустрічі.

6.  Ретро: де влучили/промахнулися наосліп, чи вистачило шаблонів, чи окуповується вау. Порівнюємо з базовим варіантом «після розмови».

7.  Рішення: для яких вертикалей лишаємо «на першій зустрічі», для яких — базовий сценарій / масштабуємо / допрацьовуємо шаблони.

Чек-лист на одну угоду (AI авто / Люд. ручне)

☐  Люд. Лід внесено в Odoo вручну, слот першої зустрічі призначено (≥ 48 год)

☐  Люд. Go/No-Go: будуємо прототип заздалегідь (або переходимо в базовий сценарій)

☐  AI Глибокий заочний аналіз клієнта + галузі готовий

☐  AI Гіпотеза «процесу-героя» сформульована (+ 1–2 запасні)

☐  Люд. Гіпотезу звірено архітектором

☐  AI Публічні дані зібрано + синтетика за галузевими нормами

☐  AI Дані імпортовано в тестову базу через конектор, конфігурацію і дашборд зібрано

☐  AI Авто-перевірки пройдено

☐  Люд. Прототип провалідовано до зустрічі (фінальне «придатно»)

☐  Люд. Перша зустріч: демо + discovery, гіпотези звірено вживу

☐  AI Дотюнінг за нотатками, скоуп і чернетку КП зібрано

☐  Люд. КП затверджено

☐  AI Handover-пакет зібрано, метрики (вкл. точність прототипу) занесено

☐  Люд. Договір підписано