Table of Contents

# ІНІЦІАЦІЯ — Майстер-інструкція

Для кого: BA, менеджер проекту
Коли: від першого контакту з замовником до старту дискавері
Результат: готовий план дискавері + всі матеріали для команди

Діаграма процесу ІНІЦІАЦІЯ (12 скілів)

## Одна дія → один результат

| Ситуація | Що пишеш Claude | Що отримуєш |
| --- | --- | --- |
| Отримав матеріали від сейлза | “проаналізуй матеріали від менеджера по [Назва компанії]” | бриф_[назва_компанії].md |
| Потрібно дослідити замовника | “дослідж замовника [Назва компанії]” | дослідження_[назва_компанії].md |
| Потрібно дослідити конкурентів | “конкуренти замовника [Назва компанії]” | конкуренти_[назва_компанії].md |
| Нова галузь для команди | “галузевий контекст для [галузь]” | галузь_[галузь]_[назва_компанії].md |
| Зібрати все в один пакет | “підготуй пакет до Установчої Зустрічі для [Назва компанії]” | підготовка_УЗ_[назва_компанії].md |
| Підготувати порядок денний | “підготуй порядок денний для Установчої Зустрічі [Назва компанії]” | agenda_[назва_компанії].md |
| Скласти список питань до зустрічі | “склади список питань для Установчої Зустрічі [Назва компанії]” | питання_УЗ_[назва_компанії].md |
| Підготувати сценарій зустрічі | “підготуй гайд фасилітатора для Установчої Зустрічі [Назва компанії]” | facilitation_[назва_компанії].md |
| Документ для замовника | “підготуй хартію дискавері для [Назва компанії]” | charter_[назва_компанії].md |
| Є транскрипт Установчої Зустрічі | “проаналізуй Установчу Зустріч [Назва компанії]” + надіслати транскрипт | аналіз_Установчої Зустрічі_[назва_компанії].md |
| Оформити протокол для замовника | “оформи протокол обстеження для [Назва компанії]” | протокол_[тип]_[дата]_[компанія].md + .docx |
| Побудувати план дискавері | “побудуй план дискавері для [Назва компанії]” | план_дискавері_[назва_компанії].md |

## Повний pipeline (рекомендований маршрут)

БЛОК 1 — Аналіз інформації + дослідження замовника
──────────────────────────────────────────────────
Матеріали від сейлза
    ↓
1. sales-handover-analyzer    →  бриф_[назва_компанії].md
2. client-web-researcher      →  дослідження_[назва_компанії].md        (після брифу)
3. competitor-mapper          →  конкуренти_[назва_компанії].md          (якщо є час)
4. industry-briefing          →  галузь_[галузь]_[назва_компанії].md    (якщо галузь нова)
5. discovery-context-builder  →  підготовка_УЗ_[назва_компанії].md        (завжди останній)

БЛОК 2 — Підготовка до Установчої Зустрічі
──────────────────────────────────────────────────
підготовка_УЗ_[назва_компанії].md
    ↓
6. kickoff-agenda-finalizer   →  agenda_[назва_компанії].md
7. kickoff-question-builder   →  питання_УЗ_[назва_компанії].md          (після agenda — деталізує її блоки)
8. facilitation-guide-builder →  facilitation_[назва_компанії].md
9. discovery-charter-writer   →  charter_[назва_компанії].md             (опційно)

[ УСТАНОВЧА ЗУСТРІЧ ]
   (опитувальник заповнюється відповідями просто на зустрічі)

БЛОК 3 — Аналіз Установчої Зустрічі + план дискавері
──────────────────────────────────────────────────
Транскрипт / нотатки + заповнений питання_УЗ
    ↓
10. kickoff-transcript-analyzer  →  аналіз_Установчої Зустрічі_[назва_компанії].md
11. meeting-protocol-builder       →  протокол_[тип]_[дата]_[компанія].md + .docx   (документ замовнику на погодження)
12. discovery-plan-builder        →  план_дискавері_[назва_компанії].md

[ СТАРТ ДИСКАВЕРІ ]

Навіщо окремий опитувальник (крок 7). agenda дає теми зустрічі, а kickoff-question-builder розгортає їх у конкретні питання з пріоритетами і прив’язкою до входів плану дискавері. Його “Карта покриття плану” показує ще ДО зустрічі, чи вистачить зібраної інформації, щоб побудувати план. Заповнений на зустрічі опитувальник стає структурованим входом для кроків 10–12.

Навіщо протокол обстеження (крок 11). аналіз_УЗ — внутрішній документ команди. meeting-protocol-builder робить з нього офіційний документ для замовника (Протокол обстеження) у .md + брендований .docx, з вбудованим кроком Humizer — олюдненням формулювань, щоб замовнику все було зрозуміло. Це те, що надсилають замовнику на погодження.

Скіл універсальний. Хоч у методології він стоїть у Блоці 3, протокол потрібен на будь-яку проєктну зустріч — установчу, збір вимог, статусну, інтеграції, навчання, демо, фінансову. Скіл адаптується під тип зустрічі (свій порядок денний і формат РЕЗУЛЬТАТІВ). Калібровано на 41 протоколі EDELWEIS з виправленнями методолога і переглянуто на корпусі 1013 протоколів (172 глибоко + семантика по всій базі, v0.7.9): РЕЗУЛЬТАТИ — за темами порядку денного, дзеркально 1:1; «Обговорювали» проставляється («Так», «Ні» — для перенесених тем); рішення заносяться рядками в таблицю «ВИРІШИЛИ» (№ / Рішення / Термін / Відповідальний); у «Погодженні» вписується ПІБ погоджувача від замовника (відмітку ставить замовник); «Додаток 1» — лише за наявності реального опису (інакше секцію прибрати). Без метафор, розмовних вставок і чутливого (ставки, внутрішні умови виконавця).

## Мінімальний маршрут (є дедлайн)

Якщо часу мало — ось що дає максимум при мінімумі зусиль:

До Установчої Зустрічі (30–40 хв):

1. sales-handover-analyzer    →  бриф
5. discovery-context-builder  →  підготовка_УЗ
6. kickoff-agenda-finalizer   →  agenda
7. kickoff-question-builder   →  питання_УЗ          (швидко — гарантує, що зберемо все для плану)

Після Установчої Зустрічі (30 хв):

10. kickoff-transcript-analyzer  →  аналіз_Установчої Зустрічі
12. discovery-plan-builder        →  план_дискавері

(протокол обстеження — крок 11 — додаєш, коли замовнику потрібен офіційний документ зустрічі)

Якщо часу зовсім обмаль — мінімум це кроки 1 + 5 + 6. Але опитувальник (7) коштує ~10 хв і помітно знижує ризик піти на зустріч і не зібрати потрібного для плану.

## Типові сценарії

Сценарій А: Стандартний проект, є час
→ Запускай блоки 1 → 2 → 3 повністю. Займе 2–4 години.

Сценарій Б: Установча Зустріч завтра
→ Блок 1: тільки скіли 1 + 5. Блок 2: скіли 6 + 7 (порядок денний + опитувальник). Займе ~50 хвилин.

Сценарій В: Нова галузь для команди
→ Додай скіл 4 (industry-briefing) між кроками 1 і 5.

Сценарій Г: Замовник без досвіду з дискавері / ERP
→ Додай скіл 9 (charter-writer) — надіслати замовнику за 1–2 дні до Установчої Зустрічі.

Сценарій Д: Установчої Зустрічі не було / пропустили
→ Запускай скіл 12 напряму на основі підготовка_УЗ. Зазнач це у плані.

Сценарій Е: BA боїться піти на зустріч і не зібрати потрібного
→ Обов’язково скіл 7 (kickoff-question-builder). Його “Карта покриття плану” показує прогалини до зустрічі; заповнюй відповіді прямо в опитувальнику під час розмови.

Сценарій Ж: замовник просить офіційний документ зустрічі
→ Після аналізу (скіл 10) запусти скіл 11 (meeting-protocol-builder) — отримаєш Протокол обстеження у .docx на фірмовому бланку, зрозумілою замовнику мовою (крок Humizer), готовий до погодження.

## Що де зберігається

| Файл | Скіл | Для кого |
| --- | --- | --- |
| бриф_[назва_компанії].md | sales-handover-analyzer | Тільки команда |
| дослідження_[назва_компанії].md | client-web-researcher | Тільки команда |
| конкуренти_[назва_компанії].md | competitor-mapper | Тільки команда |
| галузь_[галузь]_[назва_компанії].md | industry-briefing | Тільки команда |
| підготовка_УЗ_[назва_компанії].md | discovery-context-builder | Тільки команда |
| agenda_[назва_компанії].md | kickoff-agenda-finalizer | Команда + зовнішня версія замовнику |
| питання_УЗ_[назва_компанії].md | kickoff-question-builder | Тільки команда |
| facilitation_[назва_компанії].md | facilitation-guide-builder | Тільки команда |
| charter_[назва_компанії].md | discovery-charter-writer | Тільки замовник |
| аналіз_Установчої Зустрічі_[назва_компанії].md | kickoff-transcript-analyzer | Тільки команда |
| протокол_[тип]_[дата]_[компанія].md + .docx | meeting-protocol-builder | Для замовника (на погодження) |
| план_дискавері_[назва_компанії].md | discovery-plan-builder | Команда + можна показати замовнику |

## Детальні інструкції по блоках

- Блок 1: `1. Аналіз інформації+ дослідження замовника / ІНСТРУКЦІЯ.md`

- Блок 2: `2. Підготовка до Установчої Зустрічі / ІНСТРУКЦІЯ.md`

- Блок 3: `3. Аналіз Установчої Зустрічі + план дискавері / ІНСТРУКЦІЯ.md`

## Що далі (етап ДИСКАВЕРІ)

Після план_дискавері_… починається цикл зустрічей — плагін odoo19-discovery-sessions: перед кожною сесією — “підготуй питання до сесії [N]” (session-question-builder + журнал циклу), потім “лист замовнику до сесії [N]” (session-client-prep-builder). Протокол кожної зустрічі циклу — як і раніше, meeting-protocol-builder.